Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 7 ноября 2019 г. N 208

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2020 - 2024 ГОДЫ, ФИНАНСИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАДБАВОК К ТАРИФАМ

НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Приказов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Самарской области от 24.12.2020 [N 261](consultantplus://offline/ref=551E0DCFBA66B617AC9EBAF29184DAC833E4CDA7749FA2C74714F0478FA00D1FF69BC2F82D9B7D87FB7E033D54F52DE5D448F565C824A884079BA6C41Fa3H), от 17.06.2021 [N 88](consultantplus://offline/ref=551E0DCFBA66B617AC9EBAF29184DAC833E4CDA77499A8C34417F0478FA00D1FF69BC2F82D9B7D87FB7E033D54F52DE5D448F565C824A884079BA6C41Fa3H) (ред. 24.12.2021)) |  |

В соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=551E0DCFBA66B617AC9EBAF29184DAC833E4CDA7729CA9C3491EAD4D87F9011DF1949DFD2A8A7D87FE60033E4FFC79B619a2H) министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 19.12.2013 N 447 утверждающим порядок взаимодействия с газораспределительными организациями при разработке, утверждении и реализации программ газификации Самарской области, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, приказываю:

1. Утвердить [программу](#P36) газификации Самарской области на 2020 - 2024 годы, финансируемую за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью "Средневолжская газовая компания", изложив указанную программу согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра (Стрельников).

3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр

С.В.МАРКОВ

Приложение

к Приказу

министерства энергетики

и жилищно-коммунального

хозяйства Самарской области

от 7 ноября 2019 г. N 208

ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 - 2024 ГОДЫ,

ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫХ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА

ООО "СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=551E0DCFBA66B617AC9EBAF29184DAC833E4CDA77499A8C34417F0478FA00D1FF69BC2F82D9B7D87FB7E033D54F52DE5D448F565C824A884079BA6C41Fa3H) министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Самарской области от 17.06.2021 N 88 (ред. 24.12.2021)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объекта | Предварительные технические характеристики, км | | | Стоимость проектно-изыскательских работ, тыс. рублей (без НДС) | Календарные сроки исполнения ПИР, график финансирования, год | | | | | Стоимость строительно-монтажных работ, тыс. рублей (без НДС) | Календарные сроки исполнения СМР, график финансирования, год | | | | | Лимит капитальных вложений, тыс. рублей (без НДС) |
| Высокое, среднее давление | Низкое давление | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Объекты газификации и догазификации |  |  | 667,5 | 630016,0 | 36227,0 | 63318,0 | 304482,0 | 172869,0 | 53120,0 | 1824566,0 | 160384,0 | 194923,0 | 369152,2 | 474030,8 | 626076,0 | 2454582,0 |
|  | Городской округ Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Кинель. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в г. Кинель (к.н. 63:03:0214003) | 1,2 | 3,0 | 4,2 | 865 | 615 | 250 |  |  |  | 8000 |  | 5000 | 3000 |  |  | 8865 |
| 1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Кинель. Газопровод среднего давления, ШГРП, газопровод низкого давления по пер. Моховой, ул. Набережная, ул. Степная. Адрес (местоположение): Самарская область, г.о. Кинель | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 350 |  | 350 |  |  |  | 6802 |  | 5868 | 934 |  |  | 7152 |
| 2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Кинель. Подземный газопровод низкого давления от ул. Мира по ул. Фурманова, ул. Некрасова, ул. Южной до ул. 50 лет Октября | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2700 |  |  |  |  | 2700 | 0 |  |  |  |  |  | 2700 |
|  | Городской округ Новокуйбышевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в пос. Шмидта (к.н. 63:04:0401003) | 1,5 | 2,4 | 3,9 | 1366 | 1166 | 200 |  |  |  | 6000 |  | 3000 | 3000 |  |  | 7366 |
| 4 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский. Газопровод высокого давления от ГРС-17 до газового колодца в с. Воскресенка | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3700 |  |  |  | 3700 |  | 78047 |  |  |  | 70647 | 7400 | 81747 |
| 5 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в пос. Семеновка (к.н. 63:04:0401013) | 0,7 | 3,8 | 4,5 | 1741 | 1031 | 410 | 300 |  |  | 6700 |  |  | 2150 | 4550 |  | 8441 |
| 5.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопровод низкого давления по ул. Озерной | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 800 |  |  |  | 800 |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  | 2100 |
| 5.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопровод высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в дер. Малое Томылово, в районе ул. Железнодорожной (к. кв. 63:04:0401001) | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2700 |  |  |  | 2700 |  | 8620 |  |  |  | 3250 | 5370 | 11320 |
| 5.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. ШГРП, газопроводы среднего и низкого давления ул. Крылова. Адрес (местоположение): Самарская область, г.о. Новокуйбышевск | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 220 |  | 220 |  |  |  | 1200 |  | 900 | 300 |  |  | 1420 |
|  | Городской округ Октябрьск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации центральной части г. Октябрьска (1 очередь) | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 559 | 258 | 301 |  |  |  | 10000 |  |  | 4000 | 6000 |  | 10559 |
| 7 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации центральной части г. Октябрьска (2 очередь) | 1,8 | 5,0 | 6,8 | 2880 | 280 | 300 | 2300 |  |  | 13000 |  |  | 5500 | 7500 |  | 15880 |
| 8 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации центральной части г. Октябрьска (5 очередь) | 1,6 | 5,0 | 6,6 | 1458 | 758 | 700 |  |  |  | 23936 | 3936 | 20000 |  |  |  | 25394 |
| 8.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы высокого и низкого давления по улицам Восточная, Горная, Вишневая, Цветочная в г. Октябрьске | 0,4 | 3,0 | 3,4 | 1976 |  | 1976 |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 3476 |
|  | Городской округ Отрадный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Отрадный. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в г. Отрадном, юго-восточная часть (к.н. 63:06:0106003) | 2,2 | 10,2 | 12,4 | 2311 | 1111 | 1200 |  |  |  | 23808 | 12808 | 6500 | 4500 |  |  | 26119 |
| 10 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Отрадный. Газопровод среднего давления от места врезки у ШГРП N 161 до проектируемого ШГРП у жилого дома N 2 по Осиновскому шоссе. Газопровод низкого давления от проектируемого ШГРП до жилых домов N 2 - N 18 по Осиновскому шоссе |  |  | 0,0 | 36 | 36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Городской округ Похвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Похвистнево. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в г. Похвистнево, ул. Молодежная (к. кв. 63:07:0301001) | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 7500 |  |  |  |  | 7500 | 0 |  |  |  |  |  | 7500 |
|  | Городской округ Самара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод высокого давления от ГРС-1 по ул. Магистральной, Литвинова до ГРП-3. Адрес (местоположение): Самарская область, г.о. Самара (2 этап) | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 5109 |  |  |  | 5109 |  | 30708 |  |  |  |  | 30708 | 35817 |
| 13 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления от ГРС-1 (ГРП-74) по улицам: Магистральной, Литвинова до ГРП-3. Адрес (местоположение): Самарская область, г.о. Самара (2 этап) | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 5900 |  |  |  | 5900 |  | 40108 |  |  |  |  | 40108 | 46008 |
| 14 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод высокого давления от ГРС-1 по ул. Магистральной, Литвинова до ГРП-3. Адрес (местоположение): Самарская область, г.о. Самара (3 этап) | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 5200 |  |  |  | 5200 |  | 48308 |  |  |  |  | 48308 | 53508 |
| 15 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления от ГРС-1 (ГРП-74) по улицам: Магистральной, Литвинова до ГРП-3. Адрес (местоположение): Самарская область, г.о. Самара (3 этап) | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 7200 |  |  |  | 7200 |  | 45457 |  |  |  |  | 45457 | 52657 |
| 16 | Техническое перевооружение сети газораспределения г.о. Самара. Газопровод низкого давления по ул. Подшипниковой от ул. Николая Панова до газового колодца у дома N 23 по ул. Революционной | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 30600 |  |  |  |  | 30600 | 32600 |
| 16.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления от ГРП-81 до ул. Ново-Садовой | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 15200 |  |  |  |  | 15200 | 17000 |
| 16.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления по ул. Ново-Садовой от ул. Вторая Просека до ул. Ново-Вокзальной | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 2200 |  |  |  |  | 2200 | 0 |  |  |  |  |  | 2200 |
| 16.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления по ул. Ново-Садовой от ул. Ново-Вокзальной до ул. Ташкентской | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 4300 |  |  |  | 4300 |  | 31450 |  |  |  |  | 31450 | 35750 |
| 16.4 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления по ул. Ново-Садовой от ул. Ташкентской до ШГРП N 1776 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 3700 |  |  |  | 3700 |  | 10750 |  |  |  | 10750 |  | 14450 |
| 16.5 | объект исключен |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 16.6 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод высокого давления 2 категории, ШГРП, газопроводы низкого давления по ул. Глушицкой, Ершовской, Рощинской, Соколиной, Бригадной в пос. Козелки | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 4717 |  |  |  |  | 4717 | 6217 |
| 16.7 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления, ШГРП, газопроводы низкого давления по ул. Достоевского, Юридической, Архитектурной, Орловской, Обсерваторной, Софьи Перовской | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 3190 |  |  |  | 3190 |  | 6100 |  |  |  |  | 6100 | 9290 |
| 16.8 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления, ШГРП, газопроводы низкого давления по Смышляевскому шоссе, 4 - 12 линии | 1,5 | 0,3 | 1,8 | 1900 |  |  |  | 1900 |  | 7100 |  |  |  |  | 7100 | 9000 |
| 17 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод низкого давления по проезду Масленникова от Мичурина до Автобусного проезда | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 3190 |  |  |  | 3190 |  | 14250 |  |  |  | 14250 |  | 17440 |
| 18 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод низкого давления от ж.д. N 7 по пр. Ленина до Автобусного проезда | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2805 |  |  |  | 2805 |  | 11800 |  |  |  | 11800 |  | 14605 |
| 19 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод высокого давления 1 категории от газопровода высокого давления, проложенного к АО "Тепличный" до газопровода высокого давления по ул. 22 Партсъезда | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 5553 | 2520 | 2533 | 500 |  |  | 54785 | 54785 |  |  |  |  | 60338 |
| 19.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод низкого давления к жилым домам N 4; N 5, N 6, N 7 в пос. 41 км Красноглинского внутригородского района г.о. Самара | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 3550 |  |  |  | 3550 |  | 6200 |  |  |  | 6200 |  | 9750 |
| 19.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод низкого давления к жилым домам N 3; N 5, N 7 по ул. Авроры в г.о. Самара | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 800 |  |  |  | 800 |  | 3700 |  |  |  |  | 3700 | 4500 |
| 19.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего и низкого давления к блочной модульной котельной 1,0 МВт для теплоснабжения жилого дома N 1А по Смышляевскому шоссе в Кировском внутригородском районе г.о. Самара | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 1100 |  |  |  | 1100 |  | 4300 |  |  |  |  | 4300 | 5400 |
| 19.4 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего и низкого давления, ШГРП для газоснабжения с. Ясная Поляна | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 2200 |  |  |  | 2200 |  | 14576 |  |  |  |  | 14576 | 16776 |
| 19.5 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы среднего и низкого давления, ГРПБ в границах ул. Ново-Садовая и пр. Масленникова | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1100 |  | 1100 |  |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 7100 |
| 19.6 | объект исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской округ Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод высокого давления от места врезки в районе жилой застройки ООО ФСК "Велит" (Приморский бульвар), вдоль ул. Спортивной и Лесопаркового шоссе с установкой шкафного регуляторного пункта у пансионата "Звездный" (II этап, III этап). Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод высокого давления от места врезки в газопровод высокого давления, проложенный вдоль Лесопаркового шоссе на границе земельного участка с к.н. 63:09:000000:9325, до проектируемого ШГРП | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1875 | 1325 | 550 |  |  |  | 16776 | 16776 |  |  |  |  | 18651 |
| 20.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в мкр. Жигулевское Море (р-н ул. Казачьей) в г.о. Тольятти (к. кв. 63:09:0204067), с закольцовкой газопровода низкого давления по ул. Коваленко | 0,6 | 1,4 | 2,0 | 1400 |  |  |  |  | 1400 | 0 |  |  |  |  |  | 1400 |
| 21 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод от точки врезки в газопровод среднего давления в районе д. 66 по ул. Никонова до ответвления на ГРП-98 на ул. Ингельберга в мкр. Федоровка | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 3312 | 3012 | 300 |  |  |  | 42500 |  | 42500 |  |  |  | 45812 |
| 21.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения г.о. Тольятти. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации ул. Подгорной в мкр. Федоровка | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 2100 |  | 2100 |  |  |  | 2200 |  |  | 2200 |  |  | 4300 |
| 21.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод от ответвления на ГРП-98 до существующего газопровода среднего давления в районе ПГБ N 515 в мкр. Федоровка | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 4725 |  |  | 1500 | 3225 |  | 5975 |
| 21.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод среднего давления от ПГБ N 515 по ул. Ингельберга, пер. Луговой, ул. Кооперативной с установкой ШГРП. Газопроводы низкого давления для устройства технологических перемычек между существующими газопроводами низкого давления, проложенными по улицам Ингельберга, Кооперативной, Кольцевой | 0,2 | 1,7 | 1,9 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 4725 |  |  | 1500 | 3225 |  | 6725 |
| 22 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Тольятти. Два ШГРП, газопроводы высокого, среднего и низкого давления о ул. 60 лет СССР до ул. Вавилова, Удалецкой в г. Тольятти |  |  | 0,0 | 2055 |  | 15 |  | 2040 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2055 |
| 22.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации мкр. Загородный | 2,0 | 0,7 | 2,7 | 3100 |  |  |  |  | 3100 | 0 |  |  |  |  |  | 3100 |
|  | Городской округ Чапаевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы высокого и низкого давления, шкафной регуляторный пункт в пос. Владимирский (I этап, II этап) |  |  | 0,0 | 294 | 44 | 250 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 294 |
| 23.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы высокого и низкого давления по улицам Крестьянской, Народной, Карла Либкнехта | 3,2 | 3,2 | 6,4 | 7082 | 6632 | 450 |  |  |  | 30022 | 29408 | 614 |  |  |  | 37104 |
| 23.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы высокого и низкого давления по ул. Первомайской, ул. Максима Горького | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 3228 | 2878 | 350 |  |  |  | 7500 |  | 7500 |  |  |  | 10728 |
| 23.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопровод низкого давления по ул. Черняховского от места врезки в существующий газопровод низкого давления по ул. Таганрогской до газопровода низкого давления по ул. Запорожской. Адрес (местоположение): Самарская область, г.о. Чапаевск | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 50 |  |  | 50 |  |  | 3450 |  |  | 1000 | 2450 |  | 3500 |
| 23.4 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопровод высокого давления от ул. С. Лазо до ул. Суворова. Адрес (местоположение): Самарская область, г.о. Чапаевск | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 60 |  | 60 |  |  |  | 535 |  | 535 |  |  |  | 595 |
| 23.5 | объект исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 23.6 | объект исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный район Безенчукский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления, шкафной регуляторный пункт по ул. Ленина, д. 58 - д. 134, д. 89 - д. 167 в с. Екатериновка |  |  | 0,0 | 360 | 5 | 355 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 360 |
| 25 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Безенчукский. Газопровод низкого давления по ул. Чапаевской д. 28 - д. 51 в с. Екатериновка м.р. Безенчукский | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 800 |  | 800 |  |  |  | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 2600 |
| 26 | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления, шкафной регуляторный пункт по ул. Крестьянской, д. 162 - д. 190, д. 153 - д. 181, ул. Фрунзе, д. 90 - д. 116, д. 105 - д. 129, в с. Екатериновка | 0,7 | 2,3 | 3,0 | 3994 | 2544 | 550 | 900 |  |  | 5876 |  |  | 2000 | 3876 |  | 9870 |
| 26.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы низкого давления по ул. Набережной, д. 179 - д. 264, в с. Екатериновка | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 350 |  | 350 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 1700 |  | 2050 |
| 27 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Безенчукский. Газопровод низкого давления по ул. Полевой в с. Екатериновка м.р. Безенчукский | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1206 |  |  | 1206 |  |  | 3350 |  |  | 1675 | 1675 |  | 4556 |
| 27.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения пос. Привольный | 0,9 | 1,1 | 2,0 | 3854 |  |  | 3854 |  |  | 7800 |  |  |  | 7800 |  | 11654 |
| 27.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения пос. Новооренбургский | 0,9 | 1,1 | 2,0 | 3900 |  |  |  | 3900 |  | 4405 |  |  |  | 4405 |  | 8305 |
| 27.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления в пос. Безенчук, ул. Карла Маркса, Терешковой, Дмитриевской | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 3100 |  |  |  | 3100 |  | 16000 |  |  |  |  | 16000 | 19100 |
| 27.4 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления в пос. Безенчук, Высоцкого, Северная, Народная, Семейная, Зеленая, Вишневая, Абрикосовая | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 3101 |  |  |  | 3101 |  | 16000 |  |  |  |  | 16000 | 19101 |
| 27.5 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Безенчукского района. ШГРП, газопроводы высокого и низкого давления в с. Покровка. Адрес (местоположение): Самарская область, Безенчукский район | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 4900 |  |  | 2450 | 2450 |  | 7000 |
|  | Муниципальный район Богатовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.6 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации пос. Западный | 1,1 | 1,0 | 2,1 | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 4200 |  |  | 1650 | 2550 |  | 5900 |
| 27.7 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации пос. Елшанский | 1,1 | 0,8 | 1,9 | 2300 |  |  |  | 2300 |  | 6400 |  |  |  |  | 6400 | 8700 |
| 28 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопроводы низкого давления в с. Богатое для газоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Чапаева, д. 2, 4, 6; ул. Комсомольская, д. 1, 3, 5; ул. Советская, д. 18, 22 |  |  | 0,0 | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 35 |
| 28.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод высокого давления 2 категории к котельной N 1 с. Богатое, ул. Советская 35А | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 450 |  | 450 |  |  |  | 650 |  | 650 |  |  |  | 1100 |
| 28.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод высокого давления 2 категории к котельной N 2 с. Богатое, ул. Чапаева, 26А | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 450 |  | 450 |  |  |  | 450 |  | 450 |  |  |  | 900 |
| 28.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод высокого давления 2 категории к котельной N 3 с. Богатое, ул. Ленина, 31А | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 450 |  | 450 |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  | 750 |
| 28.4 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод низкого давления к котельной N 4 с. Богатое, ул. Заводская, 31 |  |  | 0,0 | 150 |  | 150 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 150 |
| 28.5 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод низкого давления к котельной в с. Богатое, ул. Советская, 1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 300 |  | 300 |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  | 700 |
| 28.6 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод низкого давления к котельной в с. Андреевка, ул. Чапаева, 118А | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 200 |
| 28.7 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод низкого давления к котельной в с. Съезжее, ул. Молодежная, 35 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 250 |  | 250 |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  | 650 |
| 28.8 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод низкого давления к котельной в с. Тростянка, ул. Молодежная, 42А |  |  | 0,0 | 150 |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 150 |
|  | Муниципальный район Большеглушицкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 28.9 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Большеглушицкий. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления в с. Большая Глушица, р-н ул. Дачной | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 3800 |  |  |  | 3800 |  | 8400 |  |  |  |  | 8400 | 12200 |
| 28.10 | объект исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Муниципальный район Большечерниговский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Большечерниговский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Большая Черниговка (к. кв. 63:15:0904015) | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 6520 |  |  |  |  | 6520 | 0 |  |  |  |  |  | 6520 |
|  | Муниципальный район Борский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Борского района. ШГРП, газопроводы высокого и низкого давления в п. имени Клары Цеткин, с.п. Заплавное. Адрес (местоположение): Самарская область Борский район, с.п. Заплавное, п. имени Клары Цеткин | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 150 |  | 150 |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1650 |
| 29.2 | объект исключен |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Муниципальный район Волжский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Техническое перевооружение сетей газоснабжения г.о. Самара и Волжского района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ПГБ для газоснабжения индустриального парка в с. Преображенка, с закольцовкой сетей газораспределения в п. Придорожный Волжского района (1, 2 очередь) | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2162 | 762 | 1400 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2162 |
| 31 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопровод высокого давления в районе Уральского шоссе | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 911 |  |  |  | 911 |  | 2300 |  |  |  |  | 2300 | 3211 |
| 32 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Волжский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Сухая Вязовка (к. кв. 63:17:1901011) | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 2150 |  |  | 2150 |  |  | 6024 |  |  | 2000 | 4024 |  | 8174 |
| 33 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Волжский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Преображенка, с.п. Верхняя Подстепновка (к. кв. 63:17:0507002) | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 2150 |  |  | 2150 |  |  | 6219 |  |  | 2281 | 3938 |  | 8369 |
| 34 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Волжский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Дудачный (к. кв. 63:17:2303001) | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 5800 |  |  |  | 5800 |  | 12887 |  |  |  |  | 12887 | 18687 |
| 35 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Волжский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Журавли (к. кв. 63:17:0517002) | 2,5 | 5,5 | 8,0 | 3370 |  | 370 | 3000 |  |  | 8000 |  |  | 4000 | 4000 |  | 11370 |
| 35.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Волжский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации пос. Усинский | 0,5 | 4,5 | 5,0 | 4120 |  | 20 | 4100 |  |  | 13000 |  |  |  | 13000 |  | 17120 |
| 35.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Волжский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации с. Выползово | 0,5 | 4,5 | 5,0 | 4120 |  | 20 | 4100 |  |  | 13000 |  |  |  | 13000 |  | 17120 |
| 35.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Волжский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации с. Подгоры | 0,5 | 4,5 | 5,0 | 4120 |  | 20 | 4100 |  |  | 13000 |  |  |  | 13000 |  | 17120 |
| 35.4 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Волжский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации с. Гаврилова Поляна | 0,5 | 4,5 | 5,0 | 4120 |  | 20 | 4100 |  |  | 13000 |  |  |  | 13000 |  | 17120 |
| 36 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого и среднего давления, ШГРП для газоснабжения малоэтажных жилых домов Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) |  |  | 0,0 | 1499 | 26 | 1473 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1499 |
| 37 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопровод высокого давления от проектируемого ГРПБ в п. П. Дубрава до с. Н. Семейкино |  |  | 0,0 | 217 | 67 | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 217 |
| 37.1 | объект исключен |  |  | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 38 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопровод высокого давления от проектируемого ГРПБ в п. П. Дубрава до с. Н. Семейкино. 2 этап |  |  | 0,0 | 1128 | 442 | 686 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1128 |
| 38.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ШГРП для газоснабжения коттеджного поселка "Юбилейный" | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 600 |  | 600 |  |  |  | 60622 |  | 40806 | 19816 |  |  | 61222 |
| 39 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопровод высокого давления от проектируемого ГРПБ в п. П. Дубрава до с. Н. Семейкино. 4 этап |  |  | 0,0 | 220 |  | 220 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 220 |
| 39.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопровод высокого давления, ШГРП, газопровод низкого давления от ул. Нижние Пески до ул. Кустарной, ул. Набережной, в с. Черноречье. Адрес (местоположение): Самарская область, Волжский район | 1,4 | 1,0 | 2,4 | 380 |  | 30 |  | 350 |  | 3880 |  |  |  |  | 3880 | 4260 |
| 39.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Волжский. Газопроводы низкого давления по ул. Нижние Пески, ул. Сады, ул. Советской, ул. Кустарной, ул. Победы, ул. Набережной в с. Черноречье | 1,1 | 2,1 | 3,2 | 3400 |  |  |  | 3400 |  | 12200 |  |  |  |  | 12200 | 15600 |
| 39.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопровод низкого давления от ул. Коммунаров по ул. Физкультурной, до ул. Климова, п.г.т. Петра Дубрава. Адрес (местоположение): Самарская область, Волжский район, г.п. Петра Дубрава, п.г.т. Петра Дубрава | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50 |
| 39.4 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения улиц Южная, Песчаная, Береговая, Железнодорожная, Белозерская и пер. Белозерский с. Белозерки муниципального района Волжский | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3798 |  |  |  | 3798 |  | 14500 |  |  |  |  | 14500 | 18298 |
|  | Муниципальный район Елховский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.5 | объект исключен |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Муниципальный район Исаклинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.6 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Исаклинского района. Строительство ГРПБ, участков газопроводов высокого давления в д. Два Ключа. Адрес (местоположение): Самарская область, Исаклинский район | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 800 |  |  |  | 800 |  | 1900 |  |  |  | 1900 |  | 2700 |
|  | Муниципальный район Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.7 | объект исключен |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 39.8 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Кинельский. Газопроводы высокого и низкого давления для завершения газификации с. Чубовка | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 2900 |  |  | 2900 |  |  | 6500 |  |  | 2000 | 4500 |  | 9400 |
|  | Муниципальный район Кинель-Черкасский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.9 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Кинель-Черкасского района. Газопровод низкого давления по ул. Двор Завода в п. Тимашево. Адрес (местоположение): Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Тимашево | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 750 |  | 750 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2750 |
| 40 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Кинель-Черкасский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Алтухово (к. кв. 63:23:0717001) | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 2480 |  | 480 | 2000 |  |  | 6780 |  |  | 1890 | 4890 |  | 9260 |
| 40.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Кинель-Черкасского района. Газопровод высокого давления, ШГРП, газопровод низкого давления по ул. Молодежная в с. Кротовка. Адрес (местоположение): Самарская область, Кинель-Черкасский район | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 370 |  | 50 | 320 |  |  | 1220 |  |  | 1220 |  |  | 1590 |
| 40.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Кинель-Черкасского района. ШГРП, газопроводы высокого давления 1,2 категории в с. Новые Ключи. Адрес (местоположение): Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.п. Новые Ключи, с. Новые Ключи | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 800 |  | 200 |  | 600 |  | 1900 |  |  |  | 1900 |  | 2700 |
|  | Муниципальный район Кошкинский |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Кошкинского района. Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения улицы Аэродромной | 0,2 | 2,0 | 2,2 | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 3700 |  |  | 1350 | 2350 |  | 4900 |
| 40.4 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Кошкинского района. Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения улиц Долиновской, Первомайской, Куйбышевской | 0,5 | 4,6 | 5,1 | 2681 |  |  | 2681 |  |  | 5400 |  |  | 1700 | 3700 |  | 8081 |
|  | Муниципальный район Красноярский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Красноярского района. Газопровод высокого давления вблизи дороги М-5 для закольцовки газовых сетей в п. Новосемейкино (I этап, II этап) | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 5963 | 1404 | 4559 |  |  |  | 68499 | 34499 | 34000 |  |  |  | 74462 |
| 41.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации пос. Дубки | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 600 |  |  | 600 |  |  | 4600 |  |  | 1000 | 3600 |  | 5200 |
| 42 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации с. Киндяково, с. Висловка, загородного поселка "Искра" | 10,0 | 6,0 | 16,0 | 5500 |  |  |  | 5500 |  | 50200 |  |  |  |  | 50200 | 55700 |
| 42.1 | объект исключен |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 43 | Техническое перевооружение сети газораспределения м.р. Красноярский. Газопровод низкого давления для газификации ул. Нагорной, в с. Колодинка, м.р. Красноярский | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 950 |  | 950 |  |  |  | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 2750 |
| 43.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации улиц Каштановая, Сиреневая, Вишневая в с. Малая Царевщина | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2465 |  |  | 2465 |  |  | 3800 |  |  | 1150 | 2650 |  | 6265 |
| 43.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки застройки 154 километр КЖД в с. Малая Царевщина | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 3000 |  |  | 750 | 2250 |  | 5100 |
| 44 | объект исключен |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 45 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Екатериновка, ул. Зеленая (к. кв. 63:26:1302011) | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2200 |  |  | 2200 |  |  | 5200 |  |  | 1350 | 3850 |  | 7400 |
| 46 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Старый Буян (к. кв. 63:26:0603008) | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2400 |  | 300 |  | 2100 |  | 5900 |  |  |  | 1900 | 4000 | 8300 |
| 46.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Колодинка, ул. Новикова, ул. Солнечная | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 | 16500 |
| 46.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку в с. Колодинка, ул. Колодинская, Загорновская, Нагорная, ул. Солнечная | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | 14000 |  |  |  |  | 14000 | 18500 |
| 46.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в пос. Кондурчинский, ул. Дачная, Яблоневая, Олимпийская, Спортивная, Полевая, Степная, Заречная, Шоссейная | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | 16000 |  |  |  |  | 16000 | 20500 |
| 46.4 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку в пос. Кондурчинский, ул. Рабочая, Новая, Пионерская, Лесная, Сосновая, Кленовая | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | 16000 |  |  |  |  | 16000 | 20500 |
| 46.5 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в пос. Светлое Поле, ул. Комсомольская, Спортивная, Лесная, Садовая, 70 лет Октября, Молодежная, Гаражная | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | 16000 |  |  |  |  | 16000 | 20500 |
| 46.6 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Старая Бинарадка, ул. Озерная, Пушкина, Солнечная, Луговая, Сосновая, Полевая | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | 16000 |  |  |  |  | 16000 | 20500 |
| 46.7 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в пос. Мирный, ул. Рабочая, Солнечная | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | 16000 |  |  |  |  | 16000 | 20500 |
| 47 | объект исключен |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 47.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Красноярского района. ШГРП, газопроводы высокого и низкого давления д. Малиновый Куст. Адрес (местоположение): Самарская область, Красноярский район |  |  | 0,0 | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50 |
| 47.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Красноярского района. Газопровод высокого давления, ГРПБ, газопровод низкого давления по ул. Школьная с. Лопатино. Адрес (местоположение): Самарская область, Красноярский район | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 400 |  |  |  | 400 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3400 |
|  | Муниципальный район Нефтегорский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.п. Нефтегорск. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в г. Нефтегорске (к.н. 63:27:0704022) | 1,7 | 2,0 | 3,7 | 5353 | 4403 | 150 | 800 |  |  | 6500 |  |  | 1250 | 5250 |  | 11853 |
| 48.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.п. Нефтегорск. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Покровка (к. кв. 63:27:0501001) | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 2200 |  |  | 2200 |  |  | 3400 |  |  | 1450 | 1950 |  | 5600 |
| 48.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Нефтегорского района. ШГРП, газопровод высокого давления, газопровод низкого давления ул. Солнечная с. Дмитриевка. Адрес (местоположение): Самарская область, Нефтегорский район, с. Дмитриевка, ул. Солнечная, 21 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 2548 |  |  | 1698 | 850 |  | 3648 |
| 49 | объект исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Муниципальный район Сергиевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Сергиевский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Светлодольск, ул. Южная (к.н. 63:31:1010004) | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 887 | 837 | 50 |  |  |  | 1752 | 1752 |  |  |  |  | 2639 |
| 50.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сергиевского района. Технологическое присоединение к газораспределительной сети жилых домов, десяти 4-квартирных и одного 3-квартирного, расположенных с.п. Черновка. Газопровод высокого давления 2 кат. от существующего г/да в/д d = 150 мм, проложенного к с. Черновка, ШГРП и газопровод низкого давления до границ з.у. | 1,1 | 0,1 | 1,2 | 456 | 356 | 100 |  |  |  | 615 | 615 |  |  |  |  | 1071 |
| 50.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сергиевского района. Газопровод низкого давления до границ земельных участков 63:31:1405008:201, 63:31:1405008:204, 63:31:1405008:200, 63:31:1405008:198, 63:31:1405008:199, 63:31:1405008:214 для газоснабжения жилых домов в с. Черновка | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 800 |  | 800 |  |  |  | 1300 |  | 1300 |  |  |  | 2100 |
| 50.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сергиевского района. Газопровод низкого давления до границ земельных участков 63:31:0305007:108, 63:31:0305007:109, 63:31:0305007:111-114, для газоснабжения жилых домов в с. Красносельское | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1100 |  | 1100 |  |  |  | 1900 |  | 1900 |  |  |  | 3000 |
| 50.4 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сергиевского района. Газопровод высокого давления 2 категории, ШГРП, газопровод низкого давления до границ земельных участков N 2, N 3, N 4, N 5, N 6 для газоснабжения жилых домов в пос. Кутузовский | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1950 |  | 1950 |  |  |  | 3500 |  | 3500 |  |  |  | 5450 |
| 50.5 | объект исключен |  |  | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 50.6 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сергиевского района. Газопровод низкого давления до границ земельных участков 63:31:0804001:257 (ул. Кооперативная, уч. N 4), 63:31:0804001:254 (ул. Кооперативная, уч. N 3) для газоснабжения жилых домов в пос. Антоновка | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 800 |  | 800 |  |  |  | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 2600 |
| 51 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Сергиевский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Суходол, ул. Богоявленская (к.н. 63:31:1102001) | 1,1 | 1,6 | 2,7 | 354 | 104 | 250 |  |  |  | 2134 | 2134 |  |  |  |  | 2488 |
|  | Муниципальный район Ставропольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 52 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Мусорка (к. кв. 63:32:0703005) | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 5660 |  |  |  | 5660 |  | 21986 |  |  |  |  | 21986 | 27646 |
| 52.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Перекладка газопроводов низкого давления в с. Ташла | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 1900 |  |  |  | 1900 |  | 5500 |  |  |  | 5500 |  | 7400 |
| 52.2 | Техническое перевооружение сети газораспределения части Ставропольского района. Газопровода высокого давления (1 категории), проложенного к ШГРП N 296 по ул. Залетова в с. Ташла Ставропольского района Самарской области | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 500 |  | 500 |  |  |  | 4300 |  | 3800 | 500 |  |  | 4800 |
| 52.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы среднего и низкого давления для завершения газификации с. Ягодное | 2,7 | 13,0 | 15,7 | 7200 |  | 7200 |  |  |  | 20344 |  | 2600 | 17744 |  |  | 27544 |
| 52.4 | объект исключен |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 52.5 | объект исключен |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 52.6 | Техническое перевооружение сети газораспределения части Ставропольского района. Газопроводы высокого 1 категории, низкого давления для газификации ул. Заречной в с. Ташла | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1844 |  |  |  | 1844 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1844 |
| 53 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Хрящевка (к. кв. 63:32:0104002) | 2,0 | 7,0 | 9,0 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 22000 |  |  |  |  | 22000 | 25000 |
| 53.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого, низкого давлений, ШГРП, по ул. Никонова в с. Васильевка | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 100 |  |  |  | 100 |  | 600 |  |  |  | 600 |  | 700 |
| 54 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения жилого комплекса "Звездный", сельское поселение Подстепки, муниципальный район Ставропольский |  |  | 0,0 | 1184 | 284 | 900 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1184 |
| 54.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого давления 1-й категории и среднего давления для газоснабжения с. Тимофеевка | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 2300 |  |  |  | 2300 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2300 |
| 54.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы среднего и низкого давления для газоснабжения с. Тимофеевка | 0,2 | 2,0 | 2,2 | 5081 |  |  |  | 5081 |  | 0 |  |  |  |  |  | 5081 |
| 54.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в пос. Рассвет (к. кв. 63:32:1403004) | 0,9 | 2,0 | 2,9 | 3290 |  |  |  | 3290 |  | 9930 |  |  |  |  | 9930 | 13220 |
| 54.4 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в пос. Верхнее Санчелеево (к. кв. 63:32:0504011, 63:32:0504010, 63:32:0504009, 63:32:0504003, 63:32:0504001) | 0,9 | 2,0 | 2,9 | 6400 |  |  |  | 6400 |  | 9499 |  |  |  |  | 9499 | 15899 |
| 54.5 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Кирилловка (к. кв. 63:32:0602006) | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 5900 |  |  |  |  | 5900 | 0 |  |  |  |  |  | 5900 |
| 54.6 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Новая Бинарадка (к. кв. 63:32:0802005) | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 5900 |  |  |  |  | 5900 | 0 |  |  |  |  |  | 5900 |
| 54.7 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Подстепки (к. кв. 63:32:1702007) | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2950 |  | 350 |  | 2600 |  | 4900 |  |  |  | 4900 |  | 7850 |
| 54.8 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Ташелка (к. кв. 63:32:0406006) | 0,4 | 1,8 | 2,2 | 5900 |  |  |  |  | 5900 | 0 |  |  |  |  |  | 5900 |
| 54.9 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в пос. Менжинский (к. кв. 63:32:0402001) | 0,4 | 1,8 | 2,2 | 5900 |  |  |  |  | 5900 | 0 |  |  |  |  |  | 5900 |
| 54.10 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Узюково (к. кв. 63:32:1402015) | 0,8 | 2,3 | 3,1 | 2900 |  |  |  | 2900 |  | 8612 |  |  |  | 4612 | 4000 | 11512 |
| 54.11 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Узюково (к. кв. 63:32:1401008) | 0,7 | 2,4 | 3,1 | 2900 |  |  |  | 2900 |  | 8612 |  |  |  | 4612 | 4000 | 11512 |
| 54.12 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Пискалы (к. кв. 63:32:1501004) | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 4900 |  |  |  |  | 4900 | 0 |  |  |  |  |  | 4900 |
| 54.13 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПБ в с. Узюково, с.п. Узюково, Ставропольский район, Самарская область | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 450 |  | 200 | 250 |  |  | 2900 |  |  |  | 2900 |  | 3350 |
| 54.14 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого и среднего давления, ГРПБ в пос. Луначарский, Ставропольский район, Самарская область | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 500 |  | 250 | 250 |  |  | 2900 |  |  |  | 2900 |  | 3400 |
| 54.15 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. ШГРП, газопроводы высокого и среднего давления в районе шк. Коноплева до м. вр. в газопровод среднего давления по ул. Советской, п. Приморский. Адрес (местоположение): Самарская область, Ставропольский район, с.п. Приморский, п. Приморский | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 150 |  |  |  | 150 |  | 2100 |  |  |  | 2100 |  | 2250 |
| 54.16 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. ГРПБ, газопроводы высокого и низкого давления по ул. Горюнова в с. Пискалы. Адрес (местоположение): Самарская область, Ставропольский район, с.п. Пискалы, с. Пискалы | 1,2 | 1,6 | 2,8 | 400 |  |  | 400 |  |  | 2450 |  |  | 1000 | 1450 |  | 2850 |
| 54.17 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. ГРПБ, газопроводы высокого и низкого давления на въезде в с. В. Сускан (Луговой проезд). Адрес (местоположение): Самарская область, Ставропольский район, с.п. Ташелка, с. В. Сускан | 0,5 | 1,6 | 2,1 | 400 |  |  | 400 |  |  | 2450 |  |  | 1000 | 1450 |  | 2850 |
| 54.18 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. ГРПБ, газопроводы высокого, среднего и низкого давления по ул. Дачной в с. Ташелка. Адрес (местоположение): Самарская область, Ставропольский район, с.п. Ташелка, с. Ташелка | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 400 |  |  | 400 |  |  | 2450 |  |  | 1000 | 1450 |  | 2850 |
| 54.19 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. ГРПБ, газопроводы высокого и низкого давления по ул. Кооперативной в с. Верхнее Санчелеево. Адрес (местоположение): Самарская область, Ставропольский район, с.п. Верхнее Санчелеево, с. Верхнее Санчелеево | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 400 |  |  | 400 |  |  | 2000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 2400 |
| 54.20 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. ГРПБ, газопроводы высокого и низкого давления по ул. Молодежной в с. Мусорка. Адрес (местоположение): Самарская область, Ставропольский район, с.п. Мусорка, с. Мусорка | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 460 |  |  | 460 |  |  | 2000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 2460 |
| 54.21 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопровод высокого давления 1 категории к блочно-модульной котельной тепловой мощностью 9 МВт для теплоснабжения жилого комплекса "Солнечный", Ставропольского района Самарской области | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1200 |  |  |  | 1200 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 3200 |
|  | Муниципальный район Сызранский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.22 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации пос. Дружба | 0,5 | 2,6 | 3,1 | 3900 |  | 3900 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 8900 |
| 54.23 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации с. Смолькино | 1,6 | 5,0 | 6,6 | 5200 |  | 5200 |  |  |  | 9000 |  |  | 9000 |  |  | 14200 |
| 54.24 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения пос. Передовой | 1,0 | 2,6 | 3,6 | 4500 |  | 4500 |  |  |  | 15600 |  |  |  | 15600 |  | 20100 |
| 54.25 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения пос. Красный Миронов | 1,0 | 2,2 | 3,2 | 3800 |  |  | 3800 |  |  | 12001 |  |  |  | 12001 |  | 15801 |
|  | Муниципальный район Хворостянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Хворостянского района. Технологическое присоединение к газораспределительной сети квартала комплексной малоэтажной жилой застройки 146 Га (1 очередь) в с. Хворостянка. Газопровод высокого давления 1 категории от существующего газопровода д = 219 мм, проложенному от ГРС-86 на пос. Масленникова, ГРПБ и газопровод высокого давления 2 категории до границ земельного участка с кадастровым номером 63:34:0804007:58 |  |  | 0,0 | 35 | 25 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 35 |
| 55.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Хворостянского района. ШГРП, газопроводы высокого давления. Адрес (местоположение): Самарская область, Хворостянский район, с.п. Владимировка, с. Владимировка | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 800 |  |  |  | 800 |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  | 2600 |
|  | Муниципальный район Шенталинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Шенталинский. Газопровод высокого давления, ШГРП для газоснабжения нежилого здания в 900 м на север от с. Тимяшево |  |  | 0,0 | 489 | 489 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 489 |
| 56.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Шенталинского района. ШГРП, газопроводы высокого давления 1, 2 категории в ст. Шентала. Адрес (местоположение): Самарская область, Шенталинский район | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 890 |  | 190 | 700 |  |  | 1600 |  |  | 800 | 800 |  | 2490 |
| 57 | Оказание социально значимой адресной помощи в сфере газификации отдельным категориям граждан |  |  |  | 2700 |  | 500 | 500 | 500 | 1200 | 6000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 8700 |
| 58 | Газопроводы до границ домовладений получателей социально значимой адресной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопровод до границ земельного участка по адресу: г.о. Октябрьск, ул. Аграрная, д. 2 (Филатова Софья Павловна) |  |  | 0,0 | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 20 |
| 58.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопровод до границ земельного участка по адресу: муниципальный район Ставропольский, с. Пискалы, ул. Горюнова, д. 23/24 (Стержантов Александр Линович) |  |  | 0,0 | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 20 |
| 58.3 | Технологическое присоединение к газораспределительной сети жилого дома по адресу: г. Самара, ул. Мусоргского, д. 2А. Газопровод среднего и низкого давления (Скачков Константин Игнатьевич) | 0,7 |  | 0,7 | 966 | 946 | 20 |  |  |  | 554 | 554 |  |  |  |  | 1520 |
| 58.4 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Кинель-Черкасского района. Газопровод до границ земельного участка по адресу: муниципальный район Кинель-Черкасский, с. Сарбай ул. Малая Речка, д. 32 (Косырева Анна Степановна) |  |  | 0,0 | 26 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 26 |
| 58.5 | Техническое перевооружение сети газоснабжения м.р. Большечерниговский. Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: пос. Глушицкий, ул. Заречная 4 (Чепрасов Василий Григорьевич) | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 933 | 913 | 20 |  |  |  | 850 | 850 |  |  |  |  | 1783 |
| 58.6 | Техническое перевооружение сети газораспределения м.р. Безенчукский. Газопроводы высокого давления 2 категории, низкого давления до границ земельного участка по адресу: с. Екатериновка, ул. Крестьянская, д. 163 (Макарова Анна Федоровна) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 491 | 491 |  |  |  |  | 390 | 390 |  |  |  |  | 881 |
| 58.7 | Техническое перевооружение сети газораспределения г.о. Октябрьск. Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: г. Октябрьск, ул. Пирогова, д. 10 (Чернова Лидия Ивановна) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 422 | 402 | 20 |  |  |  | 677 | 677 |  |  |  |  | 1099 |
| 60 | Догазификация |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.о. Самара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы для газификации по ул. Третий год Пятилетки | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1226,30 |  |  | 1226,3 |  |  | 1746,66 |
| 60.2 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы для газификации по ул. Люберецкая; ШГРП | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 2054,10 |  |  | 984,8 | 1069,3 |  | 3568,11 |
| 60.3 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы для газификации по ул. Сокская | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1289,30 |  |  | 602,4 | 686,9 |  | 2803,31 |
| 60.4 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы для газификации по ул. Чекистов | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1576,50 |  |  | 746,0 | 830,5 |  | 2623,71 |
| 60.5 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы для газификации по ул. Краснопресненская | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1586,70 |  |  | 751,1 | 835,6 |  | 3100,71 |
| 60.6 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы для газификации по ул. Северная; ШГРП | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 2239,70 |  |  | 1077,6 | 1162,1 |  | 3753,71 |
| 60.7 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы для газификации по ул. Восточная | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 704,90 |  |  | 310,2 | 394,7 |  | 1752,11 |
| 60.8 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы для газификации по ул. Школьная, Гагарина, Советская, Спортивная | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1012,20 |  |  | 464,0 | 548,2 |  | 2059,41 |
| 60.9 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы для газификации по пер. Мирный; ШГРП | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1496,50 |  |  | 706,0 | 790,5 |  | 2543,71 |
| 60.10 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы для газификации по проезду Средний; ННБ | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 448,70 |  |  | 448,7 |  |  | 969,06 |
| 60.11 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы для газификации по ул. Нефтяников, Молдавская, Пугачевский тракт; ШГРП | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 3336,90 |  |  | 1626,2 | 1710,7 |  | 5090,98 |
|  | г.о. Чапаевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.12 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Гражданская | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 458,90 |  |  | 458,90 |  |  | 979,26 |
| 60.13 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Новобазарная | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 494,80 |  |  | 494,80 |  |  | 1015,16 |
| 60.14 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Первомайская | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 984,33 |  |  | 449,90 | 534,43 |  | 2031,54 |
| 60.15 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Бр. Каляновых | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 799,90 |  |  | 357,7 | 442,2 |  | 1847,11 |
| 60.16 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Чапаева | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1837,90 |  |  | 876,7 | 961,2 |  | 3351,91 |
| 60.17 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. К. Либкнехта, 189-216 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 679,32 |  |  | 297,40 | 381,92 |  | 1726,53 |
| 60.18 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Фурманова, 1-9 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1281,90 |  |  | 1281,9 |  |  | 1802,26 |
| 60.19 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. М. Горького, 2-62 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1707,10 |  |  | 811,3 | 895,8 |  | 3221,11 |
| 60.20 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Ленинградская, 2-32, 64-74 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1338,09 |  |  | 626,80 | 711,29 |  | 2852,10 |
| 60.21 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Московская | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1668,71 |  |  | 792,10 | 876,61 |  | 3182,72 |
| 60.22 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Нахимова | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1309,89 |  |  | 612,70 | 697,19 |  | 2823,90 |
| 60.23 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Самарская | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 861,31 |  |  | 388,40 | 472,91 |  | 1908,52 |
| 60.24 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Крайняя | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 369,02 |  |  | 369,02 |  |  | 165,70 |  |  | 165,70 |  |  | 534,72 |
| 60.25 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Крупской | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 2458,25 |  |  | 1186,90 | 1271,35 |  | 3972,26 |
| 60.26 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Кирова | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 4344,71 |  |  | 2130,10 | 2214,61 |  | 6098,79 |
|  | г.о. Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.27 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации по ул. Андриянова; ШГРП | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 2044,94 |  |  | 980,20 | 1064,74 |  | 3558,95 |
| 60.28 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации по ул. Еряшева; ШГРП | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1780,93 |  |  | 848,20 | 932,73 |  | 2828,14 |
| 60.29 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации по пр-ду Посадский | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 877,80 |  |  | 877,80 |  |  | 1398,16 |
| 60.30 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации по пр-ду Нежный | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 589,10 |  |  | 589,10 |  |  | 1109,46 |
| 60.31 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации по пр-ду Розовый | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1051,05 |  |  | 483,30 | 567,75 |  | 1571,41 |
| 60.32 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации по пр-ду Звездный; ШГРП | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1927,08 |  |  | 921,30 | 1005,78 |  | 3441,09 |
| 60.33 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации по Хрящевскому шоссе | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1233,80 |  |  | 1233,80 |  |  | 1754,16 |
| 60.34 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации по ул. Грачева | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 752,70 |  |  | 752,70 |  |  | 1273,06 |
| 60.35 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации по ул. Непорожнего; ШГРП | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1245,28 |  |  | 580,40 | 664,88 |  | 2292,49 |
| 60.36 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации по ул. Бузыцкова | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 761,33 |  |  | 338,40 | 422,93 |  | 1808,54 |
| 60.37 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации по пр-ду Большой | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 369,02 |  |  | 369,02 |  |  | 396,60 |  |  | 396,60 |  |  | 765,62 |
| 60.38 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации по ул. Никонова, 96-106 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 453,80 |  |  | 453,80 |  |  | 974,16 |
|  | г.о. Новокуйбышевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.39 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Дорожная | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1812,28 |  |  | 863,90 | 948,38 |  | 3326,29 |
| 60.40 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по пер. Солнечный; ШГРП | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1542,54 |  |  | 729,00 | 813,54 |  | 2589,75 |
| 60.41 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Вишневая | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 751,10 |  |  | 333,30 | 417,8 |  | 1798,31 |
| 60.42 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Минская | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1791,90 |  |  | 1791,90 |  |  | 2312,26 |
| 60.43 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по пер. Второй | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 685,30 |  |  | 685,30 |  |  | 1205,66 |
| 60.44 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Северная | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 745,94 |  |  | 330,70 | 415,24 |  | 1793,15 |
| 60.45 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Уральская | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 881,86 |  |  | 398,70 | 483,16 |  | 1929,07 |
| 60.46 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Ярославская | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 687,06 |  |  | 301,30 | 385,76 |  | 1734,27 |
| 60.47 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Безенчукская | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 876,70 |  |  | 396,10 | 480,60 |  | 1923,91 |
| 60.48 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по пер. Бакинский | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1782,30 |  |  | 1782,30 |  |  | 2302,66 |
| 60.49 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по пер. Дорожный | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1035,70 |  |  | 475,60 | 560,10 |  | 2082,91 |
| 60.50 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Красноармейская | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 540,90 |  |  | 540,90 |  |  | 1061,26 |
| 60.51 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Московская; ШГРП | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1594,40 |  |  | 1594,40 |  |  | 2114,76 |
| 60.52 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по пер. Новый | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1811,10 |  |  | 1811,10 |  |  | 2331,46 |
| 60.53 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Пролетарская | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1233,80 |  |  | 1233,80 |  |  | 1754,16 |
| 60.54 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Луговая (между участков); ШГРП | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1986,06 |  |  | 950,80 | 1035,26 |  | 3500,07 |
| 60.55 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Озерная | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1153,51 |  |  | 534,50 | 619,01 |  | 2200,72 |
| 60.56 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Полевая | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 528,10 |  |  | 528,10 |  |  | 1048,46 |
| 60.57 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Волжская | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 483,20 |  |  | 483,20 |  |  | 1003,56 |
| 60.58 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Ломоносова | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1580,20 |  |  | 1580,20 |  |  | 2100,56 |
| 60.59 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по пр. Павлова | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 810,40 |  |  | 810,40 |  |  | 1330,76 |
|  | г.о. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.60 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации по ул. Ольховая | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 889,50 |  |  | 402,50 | 487,00 |  | 1936,71 |
|  | г.о. Октябрьск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.61 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по пер. Западный | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 466,60 |  |  | 466,60 |  |  | 986,96 |
| 60.62 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по пер. Кустовой | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 512,70 |  |  | 512,70 |  |  | 1033,06 |
| 60.63 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по пер. Полевой | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 523,00 |  |  | 523,00 |  |  | 1043,36 |
| 60.64 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по пер. Пристанской | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 954,70 |  |  | 954,70 |  |  | 1475,06 |
| 60.65 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по пер. Совхозный | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1734,20 |  |  | 1734,20 |  |  | 2254,56 |
| 60.66 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по пер. Степной | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1060,60 |  |  | 1060,60 |  |  | 1580,96 |
| 60.67 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Ленина | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 797,27 |  |  | 356,40 | 440,87 |  | 1844,48 |
| 60.68 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. 8-го Марта | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1541,70 |  |  | 1541,70 |  |  | 2062,06 |
| 60.69 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Аносова | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 369,02 |  |  | 369,02 |  |  | 329,30 |  |  | 329,30 |  |  | 698,32 |
| 60.70 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Астраханская | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 507,60 |  |  | 507,60 |  |  | 1027,96 |
| 60.71 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Береговая; ШГРП | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 2239,74 |  |  | 1077,60 | 1162,14 |  | 3753,75 |
| 60.72 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Гагарина | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 886,93 |  |  | 401,20 | 485,73 |  | 1934,14 |
| 60.73 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Городская | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 638,31 |  |  | 276,90 | 361,41 |  | 1685,52 |
| 60.74 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Камчатская; ШГРП | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1424,69 |  |  | 670,10 | 754,59 |  | 2471,90 |
| 60.75 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Комсомольская | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1007,46 |  |  | 461,50 | 545,96 |  | 2054,67 |
| 60.76 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Костычева | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 935,68 |  |  | 425,60 | 510,08 |  | 1982,89 |
| 60.77 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Кулешова | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1301,10 |  |  | 1301,10 |  |  | 1821,46 |
| 60.78 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Кустанайская | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1320,40 |  |  | 1320,40 |  |  | 1840,76 |
| 60.79 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Кустовая | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 517,90 |  |  | 517,90 |  |  | 1038,26 |
| 60.80 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Ленинградская | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1740,50 |  |  | 828,00 | 912,50 |  | 3254,51 |
| 60.81 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Майская | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1166,40 |  |  | 1166,40 |  |  | 1686,76 |
| 60.82 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Меловая | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 466,60 |  |  | 466,60 |  |  | 986,96 |
| 60.83 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Некрасова | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1389,32 |  |  | 652,40 | 736,92 |  | 2903,33 |
| 60.84 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Плодовая | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 925,90 |  |  | 925,90 |  |  | 1446,26 |
| 60.85 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Полевая | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 897,00 |  |  | 897,00 |  |  | 1417,36 |
| 60.86 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Пролетарская | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1243,40 |  |  | 1243,40 |  |  | 1763,76 |
| 60.87 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Пролетная | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1185,70 |  |  | 1185,70 |  |  | 1706,06 |
| 60.88 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Разбивочная | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1166,40 |  |  | 1166,40 |  |  | 1686,76 |
| 60.89 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Свердлова | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 474,30 |  |  | 474,30 |  |  | 994,66 |
| 60.90 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Столетова | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 521,70 |  |  | 521,70 |  |  | 1042,06 |
| 60.91 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Тихая | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1368,50 |  |  | 1368,50 |  |  | 1888,86 |
| 60.92 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Фрунзе | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1060,60 |  |  | 1060,60 |  |  | 1580,96 |
| 60.93 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Чукотская | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 758,85 |  |  | 337,20 | 421,65 |  | 1806,06 |
| 60.94 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Шишулина | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1820,80 |  |  | 1820,80 |  |  | 2341,16 |
| 60.95 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Костромская | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1122,74 |  |  | 519,10 | 603,64 |  | 2169,95 |
| 60.96 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по пер. Железнодорожный, ул. Ульяновская | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 8853,34 |  |  | 4384,40 | 4468,94 |  | 10607,42 |
| 60.97 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации по ул. Дзержинского; ШГРП | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 2706,29 |  |  | 1310,90 | 1395,39 |  | 4220,30 |
|  | м.р. Безенчукский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.98 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Безенчукский. Газопроводы для газификации в с. Натальино, ул. Новая | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1031,70 |  |  | 1031,70 |  |  | 1552,06 |
| 60.99 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Безенчукский. Газопроводы для газификации в с. Натальино, ул. Центральная | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 712,68 |  |  | 314,10 | 398,58 |  | 1759,89 |
| 60.100 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Безенчукский. Газопроводы для газификации в с. Васильевка, ул. Центральная, ул. Вокзальная | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 2771,29 |  |  | 2771,29 |  |  | 3739,85 |  |  | 1827,70 | 1912,15 |  | 6511,14 |
| 60.101 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Безенчукский. Газопроводы для газификации в с. Покровка, ул. Набережная, ул. Костыри, ул. Озерная, ул. Центральная, ул. Речная | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 1754,00 |  |  | 1754,00 |  |  | 9499,30 |  |  | 4707,40 | 4791,90 |  | 11253,30 |
|  | м.р. Богатовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.102 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Богатовский. Газопроводы для газификации в с. Федоровка, ул. Первомайская | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1156,09 |  |  | 535,80 | 620,29 |  | 2203,30 |
|  | м.р. Большеглушицкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.103 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Большеглушицкий. Газопроводы для газификации в с. Таш-Кустьяново, ул. Новостройки | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1830,40 |  |  | 1830,40 |  |  | 2350,76 |
| 60.104 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Большеглушицкий. Газопроводы для газификации в пос. Пробуждение, ул. Зеленая | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1820,80 |  |  | 1820,80 |  |  | 2341,16 |
| 60.105 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Большеглушицкий. Газопроводы для газификации в с. Александровка, ул. Буяновка | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1084,31 |  |  | 499,90 | 584,41 |  | 2131,52 |
| 60.106 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Большеглушицкий. Газопроводы для газификации в с. Морша, ул. Речная; ШГРП | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 2596,08 |  |  | 1255,80 | 1340,28 |  | 4110,09 |
| 60.107 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Большеглушицкий. Газопроводы для газификации в с. Тамбовка по ул. Ближние Воробьи, ул. Дальние Воробьи, ул. Хомутовая, ул. Советская; ШГРП | 2,0 | 4,4 | 6,4 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 8770,85 |  |  | 4343,20 | 4427,65 |  | 10524,93 |
|  | м.р. Борский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.108 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации в с. Подгорное, ул. Центральная | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1394,48 |  |  | 655,00 | 739,48 |  | 2908,49 |
| 60.109 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации в с. Благодаровка, ул. Садовая | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1571,31 |  |  | 743,40 | 827,91 |  | 3085,32 |
|  | м.р. Волжский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.110 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в с. Преображенка, пер. Ново-Ленинский | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 569,10 |  |  | 242,30 | 326,80 |  | 1616,31 |
| 60.111 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в с. Преображенка, кв. Молодежный | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1473,91 |  |  | 694,70 | 779,21 |  | 2987,92 |
| 60.112 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в с. Спиридоновка, ул. Садовая | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1653,33 |  |  | 784,40 | 868,93 |  | 3167,34 |
| 60.113 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в с. Спиридоновка, пер. Березовый | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1399,65 |  |  | 657,60 | 742,05 |  | 2913,66 |
| 60.114 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в с. Воскресенка, ул. Приозерная | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1438,07 |  |  | 676,80 | 761,27 |  | 2952,08 |
| 60.115 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в с. Воскресенка, ул. Дачная | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1212,49 |  |  | 564,00 | 648,49 |  | 2726,50 |
| 60.116 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в с. Воскресенка, ул. Садовая, ул. Самарская | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1040,72 |  |  | 1040,72 |  |  | 2305,09 |  |  | 1110,30 | 1194,79 |  | 3345,81 |
| 60.117 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в пос. Черновский, ул. Иверская | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 899,73 |  |  | 407,60 | 492,13 |  | 1946,94 |
| 60.118 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в с. Белозерки, пер. Озерный | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 510,20 |  |  | 510,20 |  |  | 1030,56 |
| 60.119 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в с. Белозерки, ул. Песчаная, ул. Железнодорожная | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2561,22 |  |  | 2561,22 |  |  | 3201,51 |  |  | 1558,50 | 1643,01 |  | 5762,73 |
| 60.120 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в пос. Подлесный, ул. Дачная, ул. 2-я Дачная, ул. Полевая | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1567,57 |  |  | 1567,57 |  |  | 2353,74 |  |  | 1134,60 | 1219,14 |  | 3921,31 |
| 60.121 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в пос. Подлесный, ул. Волжская | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1185,70 |  |  | 1185,70 |  |  | 1706,06 |
| 60.122 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в пос. Подлесный, ул. Ярославская | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1532,10 |  |  | 1532,10 |  |  | 2052,46 |
| 60.123 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в пос. Подлесный, ул. Красноармейский тупик | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 887,40 |  |  | 887,40 |  |  | 1407,76 |
| 60.124 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в с. Черноречье, ул. Крайняя | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1343,25 |  |  | 629,40 | 713,85 |  | 2857,26 |
| 60.125 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации в с. Николаевка, ул. Новая; ШГРП | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 2596,08 |  |  | 1255,80 | 1340,28 |  | 4110,09 |
|  | м.р. Елховский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.126 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации в с. Елховка, ул. Энергетиков | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 910,06 |  |  | 412,80 | 497,26 |  | 1957,27 |
| 60.127 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации в с. Елховка, ул. Пионерская | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 505,00 |  |  | 505,00 |  |  | 1025,36 |
| 60.128 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации в с. Пролейка, ул. Лесная | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1074,08 |  |  | 494,80 | 579,28 |  | 2121,29 |
| 60.129 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации в с. Пролейка, ул. Школьная | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1666,80 |  |  | 1666,80 |  |  | 2187,16 |
| 60.130 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации в с. Пролейка, ул. Полевая | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 897,25 |  |  | 406,40 | 490,85 |  | 1944,46 |
| 60.131 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации в пос. Казачий, ул. Заречная, ул. Хуторская; ШГРП | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 2408,92 |  |  | 1162,20 | 1246,72 |  | 3922,93 |
| 60.132 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации в с. Вязовка, ул. Шоссейная | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1479,08 |  |  | 697,30 | 781,78 |  | 2993,09 |
| 60.133 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации в пос. Подсолнечный, ул. Заречная | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 812,66 |  |  | 364,10 | 448,56 |  | 1859,87 |
|  | м.р. Исаклинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.134 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Исаклинский. Газопроводы для газификации в с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1197,10 |  |  | 556,30 | 640,80 |  | 2244,31 |
|  | м.р. Камышлинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.135 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Камышлинский. Газопроводы для газификации в с. Степановка, ул. Центральная | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 781,50 |  |  | 781,50 |  |  | 1301,86 |
|  | м.р. Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.136 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в с. Домашка, ул. Винновка | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 425,50 |  |  | 425,50 |  |  | 945,86 |
| 60.137 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в с. Парфеновка, ул. Заречная | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1532,10 |  |  | 1532,10 |  |  | 2052,46 |
| 60.138 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в с. Бобровка, ул. Кирова | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 887,40 |  |  | 887,40 |  |  | 1407,76 |
| 60.139 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в с. Красносамарское, ул. Самарская | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1176,00 |  |  | 1176,00 |  |  | 1696,36 |
| 60.140 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в с. Павловка, ул. Новая | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 763,91 |  |  | 339,70 | 424,21 |  | 1811,12 |
| 60.141 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в пос. Комсомольский, ул. Солнечная | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 521,70 |  |  | 521,70 |  |  | 1042,06 |
| 60.142 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в пос. Культура, ул. Дачная | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 685,30 |  |  | 685,30 |  |  | 1205,66 |
| 60.143 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в пос. Трехколки, ул. Приозерная | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1294,50 |  |  | 605,00 | 689,50 |  | 2808,51 |
| 60.144 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в пос. Кинельский, ул. Малиновая | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 685,30 |  |  | 685,30 |  |  | 1205,66 |
| 60.145 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в пос. Кинельский, ул. Вишневая | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 889,50 |  |  | 402,50 | 487,00 |  | 1936,71 |
| 60.146 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в с. Сырейка, ул. Некрасовская | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 476,80 |  |  | 476,80 |  |  | 997,16 |
| 60.147 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в с. Чубовка, ул. Ново-Садовая | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1310,80 |  |  | 1310,80 |  |  | 1831,16 |
| 60.148 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в с. Чубовка, ул. Садовая | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 877,80 |  |  | 877,80 |  |  | 1398,16 |
| 60.149 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в с. Гурьевка, ул. Специалистов | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1256,08 |  |  | 585,80 | 670,28 |  | 2770,09 |
| 60.150 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в с. Малая Малышевка, ул. Советская | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1107,45 |  |  | 511,50 | 595,95 |  | 2154,66 |
| 60.151 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в с. Малая Малышевка, ул. Школьная | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 997,14 |  |  | 456,30 | 540,84 |  | 2044,35 |
| 60.152 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации в с. Богдановка, ул. Шоссейная | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 627,60 |  |  | 627,60 |  |  | 1147,96 |
|  | м.р. Красноярский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.153 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации в пос. Малая Тростянка, ул. Центральная; ШГРП | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1060,70 |  |  | 1060,70 |  |  | 1581,06 |
| 60.154 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации в п.г.т. Мирный, ул. Энтузиастов | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 592,14 |  |  | 253,80 | 338,34 |  | 1639,35 |
| 60.155 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации в пос. Светлое Поле, ул. Дачная | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1320,12 |  |  | 617,80 | 702,32 |  | 2834,13 |
| 60.156 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации в пос. Водино ул. Куйбышевская | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1714,90 |  |  | 1714,90 |  |  | 2235,26 |
| 60.157 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Водино, Рабочий пер. | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 740,88 |  |  | 328,20 | 412,68 |  | 1788,09 |
| 60.158 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации в п.г.т. Волжский, ул. М. Горького | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 640,89 |  |  | 278,20 | 362,69 |  | 1688,10 |
| 60.159 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Калиновка, ул. Почтовая, ул. Заречная | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 2094,42 |  |  | 2094,42 |  |  | 2076,29 |  |  | 995,90 | 1080,39 |  | 4170,71 |
| 60.160 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации в пос. Коммунарский, ул. Полевая | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1976,31 |  |  | 945,90 | 1030,41 |  | 3490,32 |
| 60.161 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Белозерки, ул. Полевая | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 904,90 |  |  | 410,20 | 494,70 |  | 1952,11 |
| 60.162 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Белозерки, ул. Луговая | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1468,85 |  |  | 692,20 | 776,65 |  | 2982,86 |
| 60.163 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Белозерки, ул. Лесная | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 776,72 |  |  | 346,10 | 430,62 |  | 1823,93 |
| 60.164 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Нижняя Солонцовка, ул. Сокская | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1379,09 |  |  | 647,30 | 731,79 |  | 2893,10 |
|  | м.р. Шенталинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.165 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Шенталинский. Газопроводы для газификации в с. Старое Суркино, ул. Центральная | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1214,50 |  |  | 1214,50 |  |  | 1734,86 |
| 60.166 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Шенталинский. Газопроводы для газификации в с. Новое Суркино, ул. Заречная | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1811,10 |  |  | 1811,10 |  |  | 2331,46 |
|  | м.р. Большечерниговский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.167 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Большечерниговский. Газопроводы для газификации в с. Августовка, ул. Заозерная | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1840,00 |  |  | 1840,00 |  |  | 2360,36 |
| 60.168 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Большечерниговский. Газопроводы для газификации в с. Августовка, ул. Гаражная; ШГРП | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1647,70 |  |  | 781,60 | 866,10 |  | 2694,91 |
| 60.169 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Большечерниговский. Газопроводы для газификации в с. Августовка, ул. Молодежная | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1628,30 |  |  | 1628,30 |  |  | 2148,66 |
| 60.170 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Большечерниговский. Газопроводы для газификации в пос. Шумовский, ул. Заречная | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1709,72 |  |  | 812,60 | 897,12 |  | 3223,73 |
| 60.171 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Большечерниговский. Газопроводы для газификации в с. Большая Черниговка, ул. Лесная А | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 812,66 |  |  | 364,10 | 448,56 |  | 1859,87 |
| 60.172 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Большечерниговский. Газопроводы для газификации в с. Большая Черниговка, ул. Крашенинникова; ШГРП | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1314,48 |  |  | 615,00 | 699,48 |  | 2361,69 |
|  | м.р. Шигонский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.173 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации в с. Усолье, ул. Королева | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 505,00 |  |  | 505,00 |  |  | 1025,36 |
| 60.174 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации в с. Усолье, ул. Советская | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 1004,88 |  |  | 460,20 | 544,68 |  | 2052,09 |
| 60.175 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации в пос. Пионерский, ул. Советская | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1507,27 |  |  | 711,40 | 795,87 |  | 3021,28 |
| 60.176 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации в с. Муранка, ул. Нефтяников, ул. Прибрежная | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2034,37 |  |  | 2034,37 |  |  | 2724,14 |  |  | 1319,80 | 1404,34 |  | 4758,51 |
| 60.177 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации в с. Кушниково, ул. Полевая | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 369,02 |  |  | 369,02 |  |  | 396,60 |  |  | 396,60 |  |  | 765,62 |
| 60.178 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации в с. Кузькино, ул. Советская, ШГРП; ул. Молодежная, ул. Больничная | 1,1 | 2,0 | 3,1 | 4075,23 |  |  | 4075,23 |  |  | 4454,45 |  |  | 2185,00 | 2269,45 |  | 8529,68 |
| 60.179 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации в пос. Луговской, ул. Колхозная, ул. Новостройка, ул. Садовая | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 3081,58 |  |  | 3081,58 |  |  | 3392,07 |  |  | 1653,80 | 1738,27 |  | 6473,65 |
|  | м.р. Челно-Вершинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.180 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации в с. Каменный Брод, ул. Набережная | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1312,47 |  |  | 614,00 | 698,47 |  | 2826,48 |
| 60.181 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации в пос. Воскресенка, ул. Воскресенская | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1541,70 |  |  | 1541,70 |  |  | 2062,06 |
| 60.182 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации в пос. Красный Строитель, ул. Придорожная | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1568,73 |  |  | 742,10 | 826,63 |  | 3082,74 |
| 60.183 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации в с. Сиделькино, ул. Верхний Красный Яр | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 684,48 |  |  | 300,00 | 384,48 |  | 1731,69 |
| 60.184 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации в с. Старое Эштебенькино, ул. Молодежная | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1070,20 |  |  | 1070,20 |  |  | 1590,56 |
|  | м.р. Сергиевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.185 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации в с. Кандабулак, ул. Мельничная | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 612,70 |  |  | 264,10 | 348,60 |  | 1659,91 |
| 60.186 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации в с. Липовка, ул. Луговая | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1291,50 |  |  | 1291,50 |  |  | 1811,86 |
| 60.187 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации в пос. Антоновка, ул. Мичурина | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 853,67 |  |  | 384,60 | 469,07 |  | 1900,88 |
| 60.188 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации в с. Павловка, ул. Центральная | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 738,29 |  |  | 326,90 | 411,39 |  | 1785,50 |
| 60.189 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации в с. Красный Городок | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1843,06 |  |  | 879,30 | 963,76 |  | 3357,07 |
| 60.190 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации в с. Верхняя Орлянка, ул. Фрунзе | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1517,50 |  |  | 716,50 | 801,00 |  | 3031,51 |
| 60.191 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации в с. Верхняя Орлянка, ул. Советская | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 907,48 |  |  | 411,50 | 495,98 |  | 1954,69 |
| 60.192 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации в с. Верхняя Орлянка, ул. Набережная | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 910,06 |  |  | 412,80 | 497,26 |  | 1957,27 |
| 60.193 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации в пос. Алимовка, ул. Школьная | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1453,46 |  |  | 684,50 | 768,96 |  | 2967,47 |
|  | м.р. Красноармейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.194 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноармейский. Газопроводы для газификации в с. Красноармейское, ул. Мира | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1737,92 |  |  | 826,70 | 911,22 |  | 3251,93 |
|  | м.р. Кошкинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.195 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кошкинский. Газопроводы для газификации в с. Кошки, ул. Аэродромная | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1694,33 |  |  | 804,90 | 889,43 |  | 3208,34 |
| 60.196 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кошкинский. Газопроводы для газификации в с. Шпановка, ул. Набережная | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1214,50 |  |  | 1214,50 |  |  | 1734,86 |
| 60.197 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Кошкинский. Газопроводы для газификации в д. Лузановка, ул. Молодежная | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 887,40 |  |  | 887,40 |  |  | 1407,76 |
|  | м.р. Ставропольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.198 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в пос. Луначарский, ул. Зеленый б-р, ул. Советская, ул. Автостроителей | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 2087,93 |  |  | 2087,93 |  |  | 3658,08 |  |  | 1786,80 | 1871,28 |  | 5746,01 |
| 60.199 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в пос. Висла, ул. Дзержинского, ул. Космонавтов, Тупиковый пр. | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1876,32 |  |  | 895,90 | 980,42 |  | 3390,33 |
| 60.200 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в пос. Висла, ул. Самарская | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 494,80 |  |  | 494,80 |  |  | 1015,16 |
| 60.201 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Винновка, ул. Заовражная | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 473,60 |  |  | 473,60 |  |  | 993,96 |
| 60.202 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Ташелка, ул. Набережная | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1455,10 |  |  | 1455,10 |  |  | 1975,46 |
| 60.203 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Выселки, ул. 2-я Луговая | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1350,90 |  |  | 633,20 | 717,70 |  | 2864,91 |
| 60.204 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Выселки, ул. мкр. Колос; ШГРП | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 369,02 |  |  | 369,02 |  |  | 1026,60 |  |  | 1026,60 |  |  | 1395,62 |
| 60.205 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Верхнее Санчелеево, ул. Тополиная | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 999,72 |  |  | 457,60 | 542,12 |  | 2046,93 |
| 60.206 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Лопатино, ул. Набережная | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1345,73 |  |  | 630,60 | 715,13 |  | 2859,74 |
| 60.207 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Лопатино, ул. Полевая | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1416,60 |  |  | 1416,60 |  |  | 1936,96 |
| 60.208 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в пос. Приморский, ул. Полевая | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 1243,40 |  |  | 1243,40 |  |  | 1763,76 |
| 60.209 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в пос. Приморский, мкр. Прибрежный | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 840,86 |  |  | 378,20 | 462,66 |  | 1888,07 |
| 60.210 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Хрящевка, пер. Ближний | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 520,36 |  |  | 520,36 |  |  | 540,90 |  |  | 540,90 |  |  | 1061,26 |
| 60.211 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Хрящевка, ул. Волжская, Тополиная | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1471,33 |  |  | 693,40 | 777,93 |  | 2985,34 |
| 60.212 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Хрящевка, ул. Лесная | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 1356,06 |  |  | 635,80 | 720,26 |  | 2870,07 |
| 60.213 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Узюково, ул. Северная | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1047,21 |  |  | 1047,21 |  |  | 566,53 |  |  | 241,00 | 325,53 |  | 1613,74 |
| 60.214 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации пос. Луначарский, ул. Пролетарская, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Дорожная, ул. Степная, ул. Полевая, ул. Южная, ул. Кольцевая; ШГРП | 2,0 | 3,7 | 5,7 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 7860,89 |  |  | 5388,20 | 2472,69 |  | 9614,97 |
| 60.215 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации пос. Висла, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Белорусская, ул. Спортивная, ул. Автостроителей; ШГРП | 1,8 | 5,0 | 6,8 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 9270,67 |  |  | 6093,10 | 3177,57 |  | 11024,75 |
| 60.216 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ташелка, ул. Сиреневая, ул. Ставропольская, ул. Спортивная, ул. Тополиная, ул. Климушкина, ул. Молодежная, ул. Зеленая, ул. Лесная; ШГРП | 1,7 | 2,0 | 3,7 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 5331,05 |  |  | 3623,30 | 1707,75 |  | 7085,13 |
| 60.217 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Верхний Сускан, ул. Набережная, ул. Абдалова; ШГРП | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 3676,48 |  |  | 2796,00 | 880,48 |  | 5430,56 |
| 60.218 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Выселки, ул. Цветочная, ул. Молодежная, ул. Жукова, пр. Новый; ШГРП | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 2144,92 |  |  | 1530,20 | 614,72 |  | 3658,93 |
| 60.219 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации пос. Рассвет, ул. Кленовая, ул. Олимпийская, ул. Западная, ул. Родниковая, ул. Спортивная, ул. Космонавтов, ул. Звездная, ул. Сосновая, ул. Луговая, ул. Северная; ШГРП | 3,0 | 12,5 | 15,5 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 20410,30 |  |  | 13662,90 | 6747,40 |  | 22164,38 |
| 60.220 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Подстепки, ул. Окольная, ул. Задельная, ул. Ровная; ШГРП | 0,9 | 2,0 | 2,9 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 4242,91 |  |  | 3079,20 | 1163,71 |  | 5996,99 |
| 60.221 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Подстепки, ул. Каштановая, ул. Воскресенская, ул. Приволжская, ул. Михалева, 1-й Александровский пер. | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 3616,25 |  |  | 2765,90 | 850,35 |  | 5370,33 |
| 60.222 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации пос. Приморский, пр. Яблочный, пр. Грушевый, пр. Ставропольский, ул. Заводская, ул. Пригородная, ул. Речная, ул. Сказочная, ул. Степная; ШГРП | 0,6 | 2,0 | 2,6 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 3809,72 |  |  | 2862,60 | 947,12 |  | 5563,80 |
| 60.223 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Мусорка, ул. Жданова | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 2882,45 |  |  | 1899,00 | 983,45 |  | 4636,53 |
| 60.224 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Тимофеевка, ул. Солнечная, ул. 2-я Восточная, ул. Пограничная, ул. Земляничная; ШГРП | 3,0 | 6,8 | 9,8 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 13782,65 |  |  | 9349,10 | 4433,55 |  | 15536,73 |
| 60.225 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Нижнее Санчелеево, ул. Кудашева, ул. Заречная, ул. Восточная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Спортивная | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 1754,08 |  |  | 1754,08 |  |  | 3396,32 |  |  | 2655,90 | 740,42 |  | 5150,40 |
| 60.226 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково, КП "Удачный"; ШГРП | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 1514,01 |  |  | 1514,01 |  |  | 2734,16 |  |  | 1864,40 | 869,76 |  | 4248,17 |