Распоряжение Правительства Самарской области от 16.08.2022 N 470-р (ред. от 10.09.2025) "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022 - 2031 годы и признании утратившим силу распоряжения Правительства Самарской области от 27.11.2020 N 589-р "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2020 - 2024 годы и признании утратившим силу распоряжения Правительства Самарской области от 29.11.2019 N 1072-р "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2019 - 2023 годы и признании утратившими силу отдельных распоряжений Правительства Самарской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 15.10.2025

# ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 августа 2022 г. N 470-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 - 2031 ГОДЫ

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2020 N 589-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2020 - 2024 ГОДЫ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2019 N 1072-Р

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2023 ГОДЫ

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р, от 22.12.2023 N 694-р, от 12.07.2024 N 336-р, от 23.10.2024 N 506-р, от 10.09.2025 N 407-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций":

1. Утвердить прилагаемую региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022 - 2031 годы (далее - Программа).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Самарской области от 27.11.2020 N 589-р "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2020 - 2024 годы и признании утратившим силу распоряжения Правительства Самарской области от 29.11.2019 N 1072-р "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2019 - 2023 годы и признании утратившими силу отдельных распоряжений Правительства Самарской области".

3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации.

6. Разместить Программу на официальном сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

И.о. первого вице-губернатора - председателя

Правительства Самарской области

Н.И.КАТИНА

# Утверждена

Распоряжением

Правительства Самарской области

от 16 августа 2022 г. N 470-р

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 - 2031 ГОДЫ

(далее - Программа)

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р, от 22.12.2023 N 694-р, от 12.07.2024 N 336-р, от 23.10.2024 N 506-р, от 10.09.2025 N 407-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - | региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022 - 2031 годы |
| --- | --- | --- |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - | министерство промышленности и торговли Самарской области; общество с ограниченной ответственностью "Средневолжская газовая компания" |
| УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ | - | общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз"; общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация"; общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Самара"; общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Самара"; открытое акционерное общество "Сызраньгаз" |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | - | повышение уровня газификации Самарской области; повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом; развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения и конкурентоспособности региональной экономики |
| (раздел в ред. Распоряжения Правительства Самарской области от 23.10.2024 N 506-р) |  |  |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - | развитие газотранспортной и газораспределительной инфраструктур Самарской области; обеспечение в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводки газа до границ негазифицированных домовладений; внедрение социально ориентированной модели газификации Самарской области; достижение значения целевых показателей целевого (прогнозного) однопродуктового топливно-энергетического баланса потребления природного газа Самарской области; привлечение инвестиций в развитие системы газоснабжения и газораспределения Самарской области; развитие рынка газомоторного топлива |
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - | объем (прирост) потребления природного газа в год; протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта <1>; протяженность (строительство) газопроводов-отводов; количество (строительство) газораспределительных станций; реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций); протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов; протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов; уровень газификации населения; уровень потенциальной газификации населения; газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений); уровень газификации населения природным газом; перевод котельных на природный газ <1>; газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) <2>; уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом <2>; перевод котельных на сжиженный углеводородный газ <2>; газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) <2>; уровень газификации населения сжиженным природным газом <2>; количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа <2>; перевод котельных на сжиженный природный газ <2>; перевод на природный газ автотранспортной техники; количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций; протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - | 2022 - 2031 годы, в том числе: I этап - 2022 - 2026 годы; II этап - 2027 - 2031 годы |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ | - | финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных источников. В Программу вошли мероприятия государственной программы Самарской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12.09.2014 N 568), мероприятия по газификации и догазификации населенных пунктов Самарской области, реализуемые газораспределительными организациями за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифу на транспортировку газа, за счет средств единого оператора газификации (ООО "Газпром газификация"), а также мероприятия, реализуемые ПАО "Газпром" в рамках программы газоснабжения и газификации Самарской области на 2025 год. Общий прогнозируемый объем финансирования программы на период 2022 - 2031 годов составляет 20 293,589 млн рублей, в том числе: средства бюджетов всех уровней - 333,510 млн рублей; средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа - 6 484,470 млн рублей; средства ООО "Газпром межрегионгаз" - 10,600 млн рублей; средства единого оператора газификации (ООО "Газпром газификация") - 12 440,011 млн рублей, из них: на выполнение мероприятий по догазификации ООО "Средневолжская газовая компания" - 6 938,801 млн рублей; на выполнение мероприятий по догазификации ООО "Газпром газораспределение Самара" - 235,714 млн рублей; собственные средства ООО "Газпром газораспределение Самара" - 1 024,998 млн рублей. Указанные положения не являются основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий Программы возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации |
| (раздел в ред. Распоряжения Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р) |  |  |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - | внедрение на территории Самарской области социально ориентированной модели газификации; создание технической возможности подключения к сетям газораспределения для 37 139 домовладений; газифицировать сетевым природным газом 117 населенных пунктов Самарской области; строительство 2 газораспределительных станций; строительство более 2 936 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления; создание и ввод в эксплуатацию 4 объектов газозаправочной инфраструктуры, зарегистрированных в Самарской области, для заправки природным газом (метаном); перевод 7 340 единиц транспортных средств, зарегистрированных в Самарской области, на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива; оформление прав собственности органов местного самоуправления Самарской области на 95 бесхозяйных объектов газового хозяйства общей протяженностью 58,3 км |
| (в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р, от 22.12.2023 N 694-р, от 23.10.2024 N 506-р, от 10.09.2025 N 407-р) |  |  |

--------------------------------

<1> Показатель не установлен, поскольку в 2022 - 2031 годах мероприятие (объект) к реализации на территории Самарской области не планируется.

<2> Показатель не установлен, поскольку газификация населения сжиженным углеводородным газом и сжиженным природным газом в 2022 - 2031 годах на территории Самарской области не планируется.

## 1. Характеристика текущего состояния и проблемы, на решение

которой направлена Программа

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом "О газоснабжении в Российской Федерации", Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 (далее - Правила).

Выбор приоритетов Программы определен необходимостью повышения уровня газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области.

Реализация мероприятий по строительству объектов газоснабжения на территории Самарской области, предусмотренных Программой, осуществляется региональным оператором газификации Самарской области (ООО "Средневолжская газовая компания") совместно с газораспределительными организациями Самарской области (ООО "Газпром газораспределение Самара", ОАО "Сызраньгаз").

Программа подготовлена на основании:

целевого (прогнозного) однопродуктового топливно-энергетического баланса потребления природного газа Самарской области;

оценки основных показателей газоснабжения потребителей, включая уровень развития их инфраструктуры;

оценки планов развития газотранспортной системы Самарской области;

формирования основных направлений развития в области газоснабжения и газификации Самарской области;

разработки прогноза газификации и определения основных прогнозных показателей программ газификации;

сбора предложений по формированию мероприятий, направленных на газификацию, с указанием ориентировочной стоимости строительства объектов газоснабжения и газификации и мероприятий по подключению потребителей;

оценки соответствия мероприятий Программы и результатов ее выполнения целям документов стратегического планирования;

разработки мер государственной поддержки организаций, осуществляющих газификацию;

организации сбора информации и расчета показателей (индикаторов) Программы;

плана мероприятий Программы и определения соисполнителей и участников Программы;

согласования проектов программ газификации с соисполнителями Программы;

предложений участников Программы.

Программой определены основные направления развития газораспределительной системы Самарской области, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок природного газа существующим потребителям, возможность подключения к газораспределительной системе Самарской области новых потребителей.

## 2. Анализ текущего состояния и основных показателей

газоснабжения и газификации Самарской области

### Природный газ

Газораспределительная система Самарской области представляет собой имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи природного газа потребителям Самарской области.

Подача природного газа в Самарской области осуществляется от газораспределительных станций (далее - ГРС) по газораспределительным сетям высокого, среднего и низкого давления.

Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам и эксплуатация ГРС осуществляются ООО "Газпром трансгаз Самара". Строительство и реконструкция ГРС осуществляются предприятиями, входящими в группу компаний ПАО "Газпром".

Поставка природного газа на территории Самарской области осуществляется ООО "Газпром межрегионгаз Самара", а также некоторыми независимыми поставщиками газа, такими как ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Новатэк".

Газораспределительными организациями, осуществляющими транспортировку природного газа потребителям Самарской области, являются ООО "Газпром газораспределение Самара", ОАО "Сызраньгаз", ООО "Средневолжская газовая компания". В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 02.08.2021 N 386-р ООО "Средневолжская газовая компания" определена региональным оператором газификации Самарской области. Более 90% объема транспортировки природного газа по газораспределительной системе Самарской области осуществляется ООО "Средневолжская газовая компания". Общая протяженность газопроводов, входящих в газораспределительную систему Самарской области, на 1 января 2022 года превышает 27 тыс. км.

В рамках проведенной работы по составлению целевого (прогнозного) однопродуктового топливно-энергетического баланса потребления природного газа Самарской области проведен анализ текущего состояния показателей газоснабжения и газификации, видов потребляемых домохозяйствами энергетических ресурсов, прогноза потребления природного газа, расчетов по оценке экономии затрат при замещении иных топливно-энергетических ресурсов (уголь, дрова) природным газом.

Самарская область имеет высокий уровень газификации территорий сетевым природным газом. По оценке АО "Газпром промгаз", выполненной по методике Минэнерго России в октябре 2021 года, уровень газификации населения составляет порядка 94%.

На территории Самарской области расположено 10 городских округов и 27 муниципальных районов, которые обеспечены сетевым природным газом. С учетом наличия сетевого природного газа во всех муниципальных районах и городских округах Самарской области другие виды топливно-энергетических ресурсов в качестве основного топлива не рассматриваются.

Все основные энергоемкие предприятия Самарской области, относящиеся к производству электрической, тепловой энергии, а также промышленные предприятия в качестве основного источника энергии используют природный газ.

Таким образом, проведенные расчеты прогнозного потребления топливно-энергетических ресурсов при составлении целевого (прогнозного) однопродуктового топливно-энергетического баланса потребления природного газа Самарской области показали, что рост потребления природного газа может быть достигнут преимущественно такой группой потребителей, как население, при увеличении количества населенных пунктов, использующих в качестве основного топлива природный газ, и замещении использования твердого топлива (уголь, дрова).

### Сжиженный углеводородный газ

Обеспечение сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) потребителей Самарской области осуществляется с помощью 4 пунктов обмена и хранения газовых баллонов, 22 резервуаров СУГ для газоснабжения жилых домов и сети наружных газопроводов протяженностью 18 км.

На территории Самарской области около 7 тыс. квартир газифицировано с использованием индивидуальных баллонных установок. Это, как правило, старый жилой фонд, введенный в эксплуатацию в первой половине XX века.

Ежегодный объем потребления СУГ составляет около 120 тонн.

На территории Самарской области прием, хранение, отпуск, освидетельствование и обмен малолитражных баллонов СУГ осуществляются ООО "Средневолжская газовая компания" на 4 пунктах обмена и хранения газовых баллонов, 2 из которых находятся в городских населенных пунктах и 2 - в сельской местности.

### Газомоторное топливо

В отличие от бензина и дизельного топлива природный газ (метан) сгорает со значительно меньшими выбросами в атмосферу. Замена бензина природным газом (метаном) обеспечивает снижение выброса окиси углерода в 2 - 3 раза, углеводорода - в 2 раза, оксида азота - в 1,5 раза.

С учетом ежегодного увеличения автомобильного парка в Самарской области расширение использования природного газа (метана) как высококачественного моторного топлива с улучшенными экологическими характеристиками может стать эффективной мерой по повышению экономической эффективности эксплуатации транспортных средств и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

В качестве моторного топлива используется природный газ (метан) двух видов: компримированный и сжиженный. В Самарской области газозаправочная инфраструктура представлена сетью автомобильных газонаполнительных станций (далее - АГНКС), реализующих компримированный природный газ. По состоянию на 01.01.2022 в Самарской области насчитывается 10 АГНКС, 9 из которых принадлежат ООО "Газпром газомоторное топливо". Кроме того, к газозаправочной инфраструктуре относятся 1 многотопливная автозаправочная станция, 2 передвижных автомобильных газовых заправщика и 2 мобильных модуля газовых заправок, принадлежащих ООО "Газпром трансгаз Самара". Развитие газозаправочной инфраструктуры в 2022 - 2026 годы будет связано с увеличением существующей сети АГНКС компаниями - инвесторами ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Ванкорское УТТ".

В целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива на территории Самарской области реализуется государственная программа "Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области" на 2014 - 2024 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12.09.2014 N 568), задачами которой являются:

модернизация материально-технической базы парка транспортных средств на территории Самарской области;

развитие газозаправочной инфраструктуры на территории Самарской области;

содействие в переоборудовании транспортных средств, зарегистрированных в Самарской области, для использования природного газа в качестве моторного топлива.

## 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

повысить уровень газификации Самарской области;

внедрить на территории Самарской области социально ориентированную модель газификации;

создать техническую возможность подключения к сетям газораспределения 37 139 домовладениям;

(в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р, от 22.12.2023 N 694-р, от 23.10.2024 N 506-р, от 10.09.2025 N 407-р)

газифицировать сетевым природным газом 117 населенных пунктов Самарской области;

(в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р, от 22.12.2023 N 694-р)

обеспечить строительство 2 газораспределительных станций;

обеспечить строительство более 2 936 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

(в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р, от 22.12.2023 N 694-р, от 23.10.2024 N 506-р, от 10.09.2025 N 407-р)

ввести в эксплуатацию 4 объектов газозаправочной инфраструктуры, зарегистрированных в Самарской области, для заправки природным газом (метаном);

(в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р, от 10.09.2025 N 407-р)

обеспечить перевод 7 340 единиц транспортных средств, зарегистрированных в Самарской области, на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива;

(в ред. Распоряжений Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р, от 23.10.2024 N 506-р, от 10.09.2025 N 407-р)

оформить права собственности органов местного самоуправления Самарской области на 95 бесхозяйных объектов газового хозяйства общей протяженностью 58,3 км.

## 4. Описание рисков реализации Программы, в том числе риска

недостижения целевых показателей, а также описание

механизмов управления рисками и мер, направленных

на их минимизацию

Риски реализации Программы, в том числе риск недостижения целевых показателей, обусловлены следующими обстоятельствами:

сокращение объемов финансирования за счет средств внебюджетных источников в результате сокращения объемов финансирования инвестиционных программ соисполнителя Программы и организаций - участников Программы;

недостаточность существующих источников финансирования вследствие замедления темпов экономического роста и высокой инфляционной составляющей.

Механизмы управления рисками реализации Программы:

пообъектный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

своевременное выявление причин, сдерживающих реализацию мероприятий Программы;

координация деятельности соисполнителей и участников Программы ответственным исполнителем Программы.

## 5. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

(в ред. Распоряжения Правительства Самарской области

от 10.09.2025 N 407-р)

Финансирование мероприятий, включенных в Программу, осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Общий прогнозируемый объем финансирования программы на период 2022 - 2031 годов составляет 20 293,589 млн рублей, в том числе:

средства бюджетов всех уровней - 333,510 млн рублей;

средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа - 6 484,470 млн рублей;

средства ООО "Газпром межрегионгаз" - 10,6 млн рублей;

средства единого оператора газификации (ООО "Газпром газификация") - 12 440,011 млн рублей, из них:

на выполнение мероприятий по догазификации ООО "Средневолжская газовая компания" - 6 938,801 млн рублей;

на выполнение мероприятий по догазификации ООО "Газпром газораспределение Самара" - 235,714 млн рублей;

собственные средства ООО "Газпром газораспределение Самара" - 1 024,998 млн рублей.

В Программу вошли мероприятия, предусмотренные государственной программой Самарской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 12.09.2014 N 568, мероприятия по газификации и догазификации населенных пунктов Самарской области, реализуемые газораспределительными организациями за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифу на транспортировку газа, за счет средств единого оператора газификации (ООО "Газпром газификация"), а также мероприятия, реализуемые ПАО "Газпром" в рамках программы газоснабжения и газификации Самарской области на период 2021 - 2025 годов.

Определение стоимости мероприятий, включенных в Программу, выполнено ответственным исполнителем и соисполнителями Программы на основании объектов-аналогов с применением укрупненных нормативов цены строительства.

## 6. Ожидаемый эффект от реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить достижение ее цели - повышение уровня газификации Самарской области, а также достижения основных задач: развитие газотранспортной и газораспределительной инфраструктур Самарской области, обеспечение в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводки газа до границ негазифицированных домовладений, достижение значения целевых показателей целевого (прогнозного) однопродуктового топливно-энергетического баланса потребления природного газа Самарской области, привлечение инвестиций в развитие системы газоснабжения и газораспределения Самарской области.

Строительство газораспределительной инфраструктуры позволит повысить доступность населению и организациям создаваемой инфраструктуры, уменьшит капитальные затраты на технологическое присоединение к сетям газораспределения и окажет положительное влияние на развитие экономики Самарской области, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, улучшению экологической обстановки, росту промышленного производства на его территории, что в итоге приведет к повышению уровня жизни населения Самарской области.

## 7. Сведения о порядке расчета показателей Программы

Показатели (индикаторы) Программы определяются в натуральных величинах (км, м3, единицы).

Показатели, касающиеся объема (прироста) годового потребления газа, указанные в Программе, отражают фактические и ожидаемые объемы потребления газа теплоснабжающими организациями, электростанциями и предприятиями нефтехимической промышленности с учетом планового объема потребления газа на ближайшие годы.

Показатели, касающиеся протяженности межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов, количества построенных ГРС, мероприятий, включенных в Программу, определены на основании обследований, проведенных соисполнителями и участниками Программы.

Показатели, касающиеся уровня газификации населения Самарской области природным газом, определены на основании расчета, осуществленного АО "Газпром промгаз" в соответствии с методикой расчета показателей газификации, утвержденной приказом Минэнерго России от 02.04.2019 N 308, по состоянию на 01.01.2021, при этом уровень газификации в период с 2022 по 2031 годы рассчитан на основании интерполяции значений уровня газификации населения Самарской области природным газом на начальный период - 2021 год и конечный период - 2031 год. При этом значение уровня газификации 2031 года приравнено к значению уровня потенциальной газификации населения Самарской области природным газом.

Показатели, касающиеся создания и ввода в эксплуатацию объектов газозаправочной инфраструктуры, зарегистрированных в Самарской области, для заправки природным газом (метаном), перевода транспортных средств, зарегистрированных в Самарской области, на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, обновления парка автомобильной техники автобусами и единицами техники для дорожно-коммунального хозяйства, работающими на газомоторном топливе, приведены в Программе в соответствии с показателями государственной программы Самарской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области" на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 12.09.2014 N 568.

Показатели, касающиеся протяженности и (или) количества бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них, определены на основании информации полученной от органов местного самоуправления Самарской области о планах по оформлению бесхозяйных объектов газоснабжения в муниципальную собственность и последующую организацию их эксплуатации.

## 8. Сведения о потребителях, на которых направлено действие

Программы, и обоснование их выделения

Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие Программы, являются население, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг, расположенные на территории Самарской области и нуждающиеся в газификации.

## 9. Порядок подготовки населения к использованию газа

в рамках мероприятий, предусмотренных Программой

(в ред. Распоряжения Правительства Самарской области

от 23.10.2024 N 506-р)

Мероприятия по подготовке населения к использованию газа, в том числе информирование населения о сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям, осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с утвержденными на уровне муниципалитетов планами.

Расчет максимальной потребности населенного пункта в газе осуществляется газораспределительной организацией-соисполнителем и участниками Программы при проведении предпроектного обследования и подготовки проектной документации по строительству подводящих газопроводов к населенным пунктам Самарской области, подлежащим газификации. Строительство газораспределительных сетей также осуществляется соисполнителем и участниками Программы в рамках предусмотренных Программой мероприятий.

Порядок подключения (технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - технологическое присоединение) проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства) регламентирован постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - правила подключения).

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляется в следующем порядке:

направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения;

заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения с приложением технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении;

выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;

составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Правилами подключения устанавливаются следующие категории потребителей:

заявители первой категории - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 42 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

заявители второй категории - заявители, для которых протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров для сельской территории (вне границ городов и поселков) и (или) не более 300 метров для территории города или поселка и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, за исключением заявителей, относящихся к первой категории, и случаев, когда плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается по индивидуальному проекту;

заявители третьей категории - заявители, для которых протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров для сельской территории (вне границ городов и поселков) и (или) более 300 метров для территории города или поселка и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территориям двух и более муниципальных образований, за исключением случаев, когда плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается по индивидуальному проекту.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать:

135 дней - для заявителей первой категории;

1,5 лет - для заявителей второй категории, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон (но не более 3 лет);

2 лет - для заявителей, плата за подключение (технологическое присоединение) которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон (но не более 4 лет);

для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем. В случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать:

30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка;

100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов протяженностью до 30 метров;

135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов протяженностью от 30 до 200 метров;

200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров;

1 года - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.

Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021, и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Органом исполнительной власти Самарской области, наделенным вышеуказанным полномочием, является департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Приказами департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области ежегодно устанавливаются ставки и плата для заявителей, намеренных подключить объект капитального строительства к сети газораспределения.

## 10. Меры по координации деятельности органов исполнительной

власти Самарской области, органов местного самоуправления

в Самарской области и организаций для достижения целей

и ожидаемых результатов реализации Программы

В целях подготовки ежегодного отчета о ходе реализации Программы для представления в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии с Правилами соисполнители и участники Программы ежегодно представляют информацию о ходе реализации Программы в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в срок до 1 февраля по форме, установленной Министерством энергетики Российской Федерации.

При изменении стоимости, условий и сроков реализации мероприятий Программы, финансируемых за счет средств единого оператора газификации ООО "Газпром газификация", специальных надбавок к тарифу на транспортировку газа региональный оператор газификации Самарской области предпринимает исчерпывающие меры по сохранению технико-экономических характеристик мероприятий и информирует министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о возможных изменениях. При этом вопросы корректировки технико-экономических показателей мероприятий Программы рассматриваются на заседаниях регионального штаба по газификации Самарской области.

Программа формируется на 10 лет и утверждается председателем Правительства Самарской области. При необходимости в Программу вносятся изменения в порядке, предусмотренном Правилами.

(в ред. Распоряжения Правительства Самарской области от 31.05.2023 N 280-р)

## 11. Схемы расположения объектов газоснабжения

(в ред. Распоряжения Правительства Самарской области

от 10.09.2025 N 407-р)

Необходимость разработки и утверждения схем расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, предусмотрена статьей 17 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации", а также пунктом 4 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций".

Правительством Самарской области совместно с ООО "Средневолжская газовая компания", ООО "Газпром газораспределение Самара", ОАО "Сызраньгаз" и другими заинтересованными лицами определен механизм разработки схем расположения объектов газоснабжения (распределительных сетей и газорегуляторных пунктов) для населенных пунктов Самарской области и порядок финансирования мероприятия по разработке схем.

Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, необходимо сформировать в виде графического изображения существующих и планируемых объектов (магистральных газопроводов, газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, газонаполнительных станций и пунктов, заводов по производству сжиженного природного газа, установок (пунктов) регазификации сжиженного природного газа, распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пунктов редуцирования газа, автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций и криогенных автозаправочных станций) в населенных пунктах Самарской области.

## 12. Прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы

Объем расходов на реализацию мероприятий Программы указан в приложении 14 к Программе.

(в ред. Распоряжения Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р)

Объемы финансирования ежегодно уточняются по результатам рассмотрения предложений газораспределительных организаций Самарской области об установлении размера специальных надбавок к тарифу на транспортировку газа.

Сметная стоимость объектов по мероприятиям Программы определяется в зависимости от степени готовности объекта в соответствии с:

утвержденной проектно-сметной документацией по объекту;

укрупненным нормативом цены строительства объектов инженерной инфраструктуры с учетом стоимости строительства аналогичных объектов.

## 13. Порядок предоставления земельных участков

для размещения объектов, используемых для обеспечения

населения газом

(введен Распоряжением Правительства Самарской области

от 23.10.2024 N 506-р)

Процедура оформления земельных участков в целях размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом, возможна следующим способом:

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов" (далее - постановление Правительства РФ N 1300) газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для которых не требуется получение разрешения на строительство, могут размещаться на земельных участках без предоставления в аренду или собственность.

Федеральным законом от 02.07.2021 N 298-ФЗ "О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации" устанавливается, что для строительства или реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 МПа включительно, не требуется получение разрешения для строительства.

В целях обеспечения исполнения постановления Правительства РФ N 1300 принято постановление Правительства Самарской области от 17.10.2018 N 595 "Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков установления сервитутов и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области".

## 14. Стоимость газа

(введен Распоряжением Правительства Самарской области

от 23.10.2024 N 506-р)

Поставка природного газа на территории Самарской области осуществляется ООО "Газпром межрегионгаз Самара", а также некоторыми независимыми поставщиками газа, такими как ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Новатэк".

Розничные цены на газ природный, реализуемый населению, формируются на основании оптовых цен на газ, тарифов на транспортировку газа и платы за снабженческо-сбытовые услуги, утверждаемых на федеральном уровне, и пересматриваются департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области одновременно с пересмотром Федеральной антимонопольной службой регулируемых оптовых цен на газ с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Размер платы за коммунальную услугу газоснабжения при отсутствии прибора учета рассчитывается исходя из нормативов потребления природного газа населением, утвержденных министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

## Приложение 1

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2022 - 2031 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Распоряжения Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Приложение 2

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

Утратило силу. - Распоряжение Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р.

## Приложение 2.1

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

СВОДНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2027 - 2031 ГОДЫ (II ЭТАП)

Утратил силу с 23 октября 2024 года. - Распоряжение Правительства Самарской области от 23.10.2024 N 506-р.

## Приложение 3

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ДОГАЗИФИКАЦИИ

Утратил силу. - Распоряжение Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р.

## Приложение 4

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

ОБЪЕМЫ

РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ

ПООБЪЕКТНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ДОГАЗИФИКАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

В РАМКАХ ПООБЪЕКТНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ДОГАЗИФИКАЦИИ

Утратили силу. - Распоряжение Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р.

## Приложение 5

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

ДОГАЗИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Утратил силу. - Распоряжение Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р.

## Приложение 6

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

ДОГАЗИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Утратил силу. - Распоряжение Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р.

## Приложение 7

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

ОБЪЕМЫ

РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ

ПООБЪЕКТНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ДОГАЗИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ВЕДЕНИЯ

ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Утратили силу. - Распоряжение Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р.

## Приложение 8

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ДОГАЗИФИКАЦИИ

|  |  | Список изменяющих документов (введен Распоряжением Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Приложение 9

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН ДОГАЗИФИКАЦИИ

|  |  | Список изменяющих документов (введен Распоряжением Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Приложение 10

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

ОБЪЕМЫ

РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ

ПООБЪЕКТНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ДОГАЗИФИКАЦИИ

|  |  | Список изменяющих документов (введены Распоряжением Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование газораспределительной организации | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации |  |  |  |  | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО с НДС, тыс. руб. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа с НДС, тыс. руб. | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа с НДС, тыс. руб. | иные средства с НДС, тыс. руб. | средства единого оператора газификации с НДС, тыс. руб. | план освоения вложений с НДС, тыс. руб. | план ввода основных средств без НДС, тыс. руб. |
| ### 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 976 737,75 | 0,00 | 501 047,13 | 0,00 | 475 690,62 | 553 847,55 | 376 892,72 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 59 738,04 | 0,00 | 59 738,04 | 0,00 | 0,00 | 59 738,04 | 49 781,70 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 231 215,61 | 0,00 | 18 388,68 | 212 826,93 | 0,00 | 205 009,29 | 136 512,82 |
| ### 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 589 767,77 | 0,00 | 1 538 601,56 | 0,00 | 51 166,20 | 2 480 730,71 | 1 489 612,95 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 54 651,12 | 0,00 | 54 651,12 | 0,00 | 0,00 | 54 651,12 | 45 542,60 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 234 401,22 | 0,00 | 23 078,15 | 211 323,07 | 0,00 | 230 285,93 | 213 577,97 |
| ### 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 428 786,01 | 0,00 | 1 074 759,68 | 0,00 | 1 354 026,33 | 2 394 279,80 | 2 068 300,47 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 63 240,00 | 0,00 | 63 240,00 | 0,00 | 0,00 | 63 240,00 | 52 700,00 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 196 078,19 | 0,00 | 0,00 | 196 078,19 | 0,00 | 211 573,36 | 200 511,79 |
| ### 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 2 044 881,27 | 0,00 | 297 518,23 | 0,00 | 1 747 363,04 | 1 611 314,73 | 1 932 004,52 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600,00 | 53 000,00 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 378 876,81 | 0,00 | 32 307,00 | 304 506,35 | 42 063,46 | 393 703,24 | 176 237,96 |
| ### 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 1 496 920,45 | 0,00 | 685 641,52 | 0,00 | 811 278,93 | 1 496 920,45 | 1 247 433,71 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 64 800,00 | 54 000,00 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 228 257,86 | 0,00 | 0,00 | 180 090,18 | 48 167,68 | 228 257,86 | 414 703,87 |
| ### 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 638 924,55 | 0,00 | 3 140,40 | 0,00 | 635 784,15 | 638 924,55 | 532 437,13 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 84 282,00 | 0,00 | 84 282,00 | 0,00 | 0,00 | 84 282,00 | 70 235,00 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 733 864,35 | 0,00 | 308 483,97 | 0,00 | 425 380,38 | 733 864,35 | 611 553,62 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 86 705,47 | 0,00 | 86 705,47 | 0,00 | 0,00 | 86 705,47 | 72 254,56 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 594 914,81 | 0,00 | 392 243,87 | 0,00 | 202 670,94 | 594 914,81 | 495 762,34 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 89 731,20 | 0,00 | 89 731,20 | 0,00 | 0,00 | 89 731,20 | 74 776,00 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 379 650,26 | 0,00 | 356 891,81 | 0,00 | 22 758,45 | 379 650,26 | 316 375,21 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 92 576,40 | 0,00 | 92 576,40 | 0,00 | 0,00 | 92 576,40 | 77 147,00 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 749 710,64 | 0,00 | 743 941,93 | 0,00 | 5 768,71 | 749 710,64 | 624 758,87 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 95 477,86 | 0,00 | 95 477,86 | 0,00 | 0,00 | 95 477,86 | 79 564,88 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 11

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

ДОГАЗИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

|  |  | Список изменяющих документов (введен Распоряжением Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Приложение 12

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

ДОГАЗИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

|  |  | Список изменяющих документов (введен Распоряжением Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Приложение 13

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

ОБЪЕМЫ

РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ

ПООБЪЕКТНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ДОГАЗИФИКАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ТЕРРИТОРИЙ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ

НУЖД

|  |  | Список изменяющих документов (введены Распоряжением Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование газораспределительной организации | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ |  |  |  |  | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО с НДС, тыс. руб. | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа с НДС, тыс. руб. | средства от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа с НДС, тыс. руб. | иные средства с НДС, тыс. руб. | средства единого оператора газификации с НДС, тыс. руб. | план освоения вложений с НДС, тыс. руб. | план ввода основных средств без НДС, тыс. руб. |
| ### 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 9 349,80 | 0,00 | 9 349,80 | 0,00 | 0,00 | 9 349,80 | 7 791,50 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 65 210,57 | 0,00 | 65 210,57 | 0,00 | 0,00 | 65 210,57 | 54 342,14 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 26 837,87 | 0,00 | 26 837,87 | 0,00 | 0,00 | 26 837,87 | 22 364,89 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 147 371,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 371,88 | 147 371,88 | 122 809,90 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 33 807,35 | 0,00 | 33 807,35 | 0,00 | 0,00 | 33 807,35 | 28 172,79 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 267 967,80 | 0,00 | 117 801,16 | 0,00 | 150 166,64 | 267 967,80 | 223 306,50 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 33 824,38 | 0,00 | 33 824,38 | 0,00 | 0,00 | 33 824,38 | 28 186,98 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 128 239,16 | 0,00 | 0,00 | 34 760,63 | 93 478,53 | 128 239,16 | 66 594,19 |
| ### 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 387 157,79 | 0,00 | 41 484,43 | 0,00 | 345 673,36 | 387 157,79 | 322 631,49 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 35 595,73 | 0,00 | 35 595,73 | 0,00 | 0,00 | 35 595,73 | 29 663,11 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 70 685,14 | 0,00 | 0,00 | 18 678,80 | 52 006,34 | 70 685,14 | 126 182,21 |
| ### 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 533 949,94 | 0,00 | 96 748,74 | 0,00 | 437 201,20 | 533 949,94 | 444 958,28 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 8 171,92 | 0,00 | 8 171,92 | 0,00 | 0,00 | 8 171,92 | 6 809,93 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 251 380,07 | 0,00 | 146 459,49 | 0,00 | 104 920,58 | 251 380,07 | 209 483,39 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 14 423,75 | 0,00 | 14 423,75 | 0,00 | 0,00 | 14 423,75 | 12 019,79 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 27 859,12 | 0,00 | 11 757,34 | 0,00 | 16 101,78 | 27 859,12 | 23 215,93 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 3 988,63 | 0,00 | 3 988,63 | 0,00 | 0,00 | 3 988,63 | 3 323,86 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 5 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486,00 | 5 486,00 | 4 571,67 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Средневолжская газовая компания" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАО "Сызраньгаз" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Газпром газораспределение Самара" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 14

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Самарской области

на 2022 - 2031 годы

СВОДНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2022 - 2031 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (введен Распоряжением Правительства Самарской области от 10.09.2025 N 407-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия (показателя) | Источник финансирования | Единицы измерения | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего за период 2022 - 2031 годов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год |  | млрд м3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,27700 | 0,01000 | 0,07800 | 0,00000 | 0,00700 | 0,04400 | 0,00500 | 0,00400 | 0,42500 |
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе: | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 3) местный бюджет | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | организация - собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ) | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | независимые газотранспортные организации (далее - ГРО) | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 5) иные источники | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего, в том числе: | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 3) местный бюджет | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | собственник ЕСГ | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | ООО "Газпром межрегионгаз" | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | независимые ГРО | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 5) иные источники | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС) | Всего, в том числе: | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 1 606,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 380,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 986,67000 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 1 606,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 380,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 986,67000 |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | ООО "Газпром газификация" | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 1 606,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 380,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 986,67000 |
|  |  | независимые ГРО | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (далее - ГРС) | Всего, в том числе: | ед. | 0,00000 | 4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 10,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,60000 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | ед. | 0,00000 | 4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 10,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,60000 |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | ООО "Газпром межрегионгаз" | ед. | 0,00000 | 4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 10,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,60000 |
|  |  | независимые ГРО | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 22,50000 | 0,00000 | 44,36600 | 38,19000 | 13,09000 | 74,80000 | 42,75000 | 72,95000 | 52,55000 | 92,85000 | 454,04600 |
|  |  |  | млн рублей | 247,69000 | 0,00000 | 948,33000 | 644,16300 | 425,08000 | 930,63400 | 276,82400 | 471,46400 | 377,17400 | 531,27400 | 4 852,63300 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 3) местный бюджет | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 22,50000 | 0,00000 | 30,81000 | 24,13000 | 4,95000 | 4,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87,34000 |
|  |  |  | млн рублей | 247,69000 | 0,00000 | 865,44000 | 549,60000 | 356,00000 | 495,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 514,54000 |
|  |  | собственник ЕСГ | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | ООО "Газпром газификация" | км | 22,50000 | 0,00000 | 30,81000 | 24,13000 | 4,95000 | 4,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87,34000 |
|  |  |  | млн рублей | 247,69000 | 0,00000 | 865,44000 | 549,60000 | 356,00000 | 495,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 514,54000 |
|  |  | независимые ГРО | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | км | 0,00000 | 0,00000 | 13,55600 | 14,06000 | 8,14000 | 69,85000 | 42,75000 | 72,95000 | 52,55000 | 92,85000 | 366,70600 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 82,89000 | 94,56300 | 69,08000 | 434,82400 | 276,82400 | 471,46400 | 377,17400 | 531,27400 | 2 338,09300 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ОАО "Сызраньгаз" | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2,80000 | 8,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 2,20000 | 0,00000 | 13,70000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,90000 | 10,82000 | 30,28000 | 0,00000 | 0,30000 | 19,13000 | 0,00000 | 65,43000 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ООО "Средневолжская газовая компания" | км | 0,00000 | 0,00000 | 12,14000 | 12,68000 | 4,60000 | 56,20000 | 37,80000 | 68,00000 | 45,40000 | 87,90000 | 324,72000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 77,22000 | 82,10000 | 35,00000 | 377,42000 | 249,70000 | 444,04000 | 330,92000 | 504,15000 | 2 100,55000 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ООО "Газпром газораспределение Самара" | км | 0,00000 | 0,00000 | 1,41600 | 1,38000 | 0,74000 | 4,95000 | 4,95000 | 4,95000 | 4,95000 | 4,95000 | 28,28600 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 5,67000 | 7,56300 | 23,26000 | 27,12400 | 27,12400 | 27,12400 | 27,12400 | 27,12400 | 172,11300 |
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 162,22000 | 372,04500 | 401,90900 | 395,79200 | 312,29960 | 267,46400 | 190,93920 | 120,17600 | 136,07040 | 123,03500 | 2 481,95020 |
|  |  |  | млн рублей | 628,10100 | 1 741,41561 | 2 628,88925 | 2 539,52030 | 2 234,80629 | 1 652,65805 | 1 384,14467 | 861,05492 | 939,53079 | 856,31573 | 856,31573 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 3) местный бюджет | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 31,90000 | 224,55000 | 253,15200 | 297,31200 | 194,37960 | 170,09400 | 69,16920 | 12,82600 | 4,40040 | 0,98500 | 1 258,76820 |
|  |  |  | млн рублей | 241,49000 | 1 127,34761 | 1 640,36425 | 1 942,43530 | 1 433,57229 | 1 072,98535 | 530,30095 | 218,77272 | 28,24000 | 5,77000 | 8 241,27847 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 28,20000 | 15,65000 | 40,78200 | 23,84000 | 1,64500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110,11700 |
|  |  |  | млн рублей | 188,69000 | 185,21761 | 173,47225 | 301,17000 | 176,44827 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 024,99813 |
|  |  | средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" (единый оператор газификации) на догазификацию (исполнитель - ООО "Газпром газораспределение Самара") | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,51000 | 15,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39,44000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 135,54000 | 100,17402 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 235,71402 |
|  |  | средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" (единый оператор газификации) на догазификацию (исполнитель - ООО "Средневолжская газовая компания") | км | 3,70000 | 208,90000 | 212,37000 | 245,16000 | 176,80460 | 170,09400 | 69,16920 | 12,82600 | 4,40040 | 0,98500 | 1 104,40920 |
|  |  |  | млн рублей | 52,80000 | 942,13000 | 1 466,89200 | 1 463,96000 | 1 156,95000 | 1 072,98535 | 530,30095 | 218,77272 | 28,24000 | 5,77000 | 6 938,80102 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | км | 130,32000 | 147,49500 | 28,75700 | 49,73000 | 34,92000 | 95,87000 | 74,77000 | 56,95000 | 84,16000 | 36,01000 | 738,98200 |
|  |  |  | млн рублей | 386,61100 | 668,40800 | 205,66500 | 283,82900 | 201,81300 | 576,89400 | 577,15800 | 401,51600 | 613,88400 | 230,59900 | 4 146,37700 |
|  |  | средства населения | км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО "Средневолжская газовая компания" | км | 105,34000 | 124,97000 | 11,98000 | 33,70000 | 18,74000 | 80,59000 | 52,95000 | 38,87000 | 72,20000 | 18,40000 | 557,74000 |
|  |  |  | млн рублей | 301,29000 | 585,72000 | 127,83000 | 203,41900 | 117,68900 | 498,50200 | 465,07000 | 299,91200 | 528,74000 | 123,91500 | 3 252,08700 |
|  |  | специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа по сетям независимых ГРО ОАО "Сызраньгаз" | км | 15,89000 | 19,57000 | 11,21000 | 13,45000 | 10,88000 | 8,13000 | 15,07000 | 13,13000 | 7,01000 | 12,66000 | 127,00000 |
|  |  |  | млн рублей | 49,78000 | 45,54000 | 52,70000 | 48,10000 | 43,18000 | 39,96000 | 72,25000 | 74,48000 | 58,02000 | 79,56000 | 563,57000 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям ООО "Газпром газораспределение Самара" | км | 9,09000 | 2,95500 | 5,56700 | 2,58000 | 5,30000 | 7,15000 | 6,75000 | 4,95000 | 4,95000 | 4,95000 | 54,24200 |
|  |  |  | млн рублей | 35,54100 | 37,14800 | 25,13500 | 32,31000 | 40,94400 | 38,43200 | 39,83800 | 27,12400 | 27,12400 | 27,12400 | 330,72000 |
| 8 | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) |  | % | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ ООО "Газпром газораспределение Самара" |  | % | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | Уровень газификации населения природным газом |  | % | 93,90000 | 94,28000 | 96,36000 | 96,56000 | 96,83000 | 96,97000 | 97,18000 | 97,24000 | 97,28000 | 97,32000 |  |
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) |  | ед. | 3 | 0 | 20 | 10 | 18 | 18 | 8 | 13 | 10 | 17 | 117 |
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) <*> | Всего, в том числе: | ед. | 1 671 | 5 542 | 4 097 | 4 978 | 1 496 | 1 588 | 1 102 | 598 | 468 | 366 | 21 906 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | ед. | 1671 | 5542 | 4097 | 4980 | 1496 | 1530 | 1102 | 598 | 468 | 366 | 21908 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | собственные средства ООО "Газпром газораспределение Самара" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | средства Общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" (единый оператор газификации) на догазификацию (исполнитель - ООО "Газпром газораспределение Самара") | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | средства Общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" (единый оператор газификации) на догазификацию (исполнитель - ООО "Средневолжская газовая компания") | ед. | 6 | 696 | 812 | 2070 | 521 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4943 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО "Средневолжская газовая компания" | ед. | 1169 | 4137 | 2812 | 2354 | 692 | 692 | 367 | 69 | 81 | 12 | 12385 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа по сетям независимых ОАО "Сызраньгаз" | ед. | 230 | 449 | 252 | 36 | 211 | 58 | 735 | 529 | 387 | 354 | 3241 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям ООО "Газпром газораспределение Самара" | ед. | 266 | 260 | 221 | 520 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | Уровень газификации населения СУГ |  | % | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) |  | % | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | Перевод на природный газ автотранспортной техники <**> | Всего, в том числе: | усл. ед. | 0 | 2907 | 795 | 1539 | 1008 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7340 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 70,65359 | 25,44488 | 49,26538 | 32,26785 | 34,91923 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 212,55093 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | усл. ед. | 0 | 2907 | 795 | 1539 | 1008 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7340 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 45,21830 | 0,83584 | 32,02250 | 20,97410 | 22,69750 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 121,74824 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | усл. ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 25,43529 | 24,60904 | 17,24288 | 11,29375 | 12,22173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 90,80269 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций <**> | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 36,00000 | 48,96000 | 0,00000 | 36,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120,96000 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 23,04000 | 23,04000 | 0,00000 | 23,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 69,48000 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 12,96000 | 25,92000 | 0,00000 | 12,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51,48000 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн рублей | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

--------------------------------

<*> Объем средств, направляемый на газификацию потребителей природным газом, учтен в стоимости строительства межпоселковых и внутрипоселковых газораспределительных сетей в разделах 6, 7 настоящего приложения.

<**> Мероприятия государственной программы Самарской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12.09.2014 N 568).